昌江区发改委2023年上半年工作

总结及下半年工作安排

按照区委办公室、区政府办公室《关于报送2023年上半年工作总结及下半年工作打算的通知》（昌办通[2023]13号）要求，现将区发改委2023年上半年工作情况及下半年工作安排汇报如下：

一、2023年上半年工作情况

2023年以来，在区委、区政府的正确领导下，在市发改委的指导支持下，区发改委紧紧围绕年初确定的目标任务，以省委巡视、区委巡察反馈问题整改为契机，认真履行部门职能，积极创新工作方式，真抓实干、攻坚克难，着力做好经济运行、国家试验区、项目推进等各项工作，为全区经济社会健康平稳发展奠定了坚实基础。

（一）立足搞好自身建设，持续提高行政服务水平

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保各项工作方向不偏、目标不变、信心不减、干劲不松。一是强化学习调研。认真学习国家宏观政策、新的产业导向、市场动态、前沿科技等方面的知识，不断提高驾驭经济发展的能力和水平。着眼于增强竞争力和可持续发展能力，深入基层和企业调查研究，增强发展改革工作的前瞻性、针对性和有效性，科学务实地解决好制约经济发展的突出问题。二是提升服务水平。组织动员全委干部职工，进一步增强服务意识、责任意识，立足本职岗位，充分发扬勤勉敬业、求真务实、开拓进取的优良作风，确保每项工作都落到实处，取得实效。三是严格执行管理制度。形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制，全方位加强全委干部队伍建设，着力打造敢干事、善干事、干成事的高效勤廉发改队伍，形成围绕中心转、按照规矩办、凝聚合力干的良好工作氛围。

（二）立足部门职责，扎实开展各项业务工作

1、切实做好经济运行预警监测工作。今年以来，我委认真组织制定经济社会发展计划目标，加强经济形势预警监测，跟踪全区经济运行态势，抓好区委财经委员会办公室日常工作，及时研究解决经济运行中出现的矛盾和问题，并向区委、区政府提出有针对性的对策建议。完成了《关于昌江区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并在区第十一届人民代表大会第三次会议上审议通过。正在起草编制《关于昌江区2023年1--6月份国民经济和社会发展计划执行情况的汇报》，分解各项主要经济指标全年目标任务，确保全区经济运行在合理区间。

2、切实做好项目建设和投资工作。一是认真做好“三不停一旺盛”工作。根据省、市工作部署，我区春节期间（2023年1月18日至2月5日）积极组织了6个重点项目不停工，累计施工人数近4000人次，完成投资超1亿元。同时，发放不停工慰问金12万元、消费券1.2万元、现金补助40万元。二是全力推动区重点工程项目建设。2023年，根据经济社会发展需要，我区确定了42个（不含12个前期项目）重点工程建设项目，总投资281.11亿元，年度计划完成投资45.75亿元。截至目前，已有富祥生物科技园、凌富创新原料药等31个项目开工建设，开工率达73.8%，完成年度计划投资25.12亿元，已超时间进度完成“双过半”任务。其余11个未开工或即将开工的项目正按计划有序推进中。三是积极协助市发改委做好辖区内25个市重点工程建设项目的调度工作。1-5月份，25个市重点项目累计完成年度计划投资18.92亿元，进度为45.69%，在全市10个考核单位中排名第三，预计可按时间进度完成“双过半”任务。四是着力做好专项债项目的谋划、申报。按照“乡镇提需求，区直谋项目”的工作思路，群策群力、上下协调。2023年，我委向上申报专项债项目5个，其中2个待省里反馈结果，3个已通过了中央专项债项目的审核，发行专项债资金10686万元。五是抓好固定资产投资调度。1--4月份，我区固投平台上报数为25.4亿元、同比增速-36.3%，排名全市第三；若经有责修订后，预计增速为-1.3%，全市排名靠前。

3、切实做好争项目争资金工作。加大项目申报工作力度，学习研究国家和省、市相关投资政策，认真组织全区国民经济和各项社会事业发展项目的编制、审批、上报，努力争取上级对我区项目发展和资金的支持。上半年以来，全区争取项目、争取资金工作的积极性进一步提高，并取得初步成效。据不完全统计，截至目前全区共争取中央、省、市级项目37个，争取资金1.53亿元。其中，我委争取了老旧小区改造及托育建设中央预算内资金共计1724万元。

4、切实做好国家级陶瓷文化传承创新试验区建设工作。紧紧围绕习总书记关于“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流新平台”的重要指示，按照市委、市政府和区委、区政府的决策部署，扎实做好试验区建设各项工作。一是陶瓷产业快速发展。截至4月，全区先进陶瓷总产值3.8亿元，较比去年同期增长182%；本年度计划完成产值15亿元，已完成进度25.3%。二是积极打造陶瓷特色产业集群。宁封窑御瓷馆、外销瓷博物馆、合盛宁封臻瓷艺术馆等展馆全面开园运营，通过直播平台实现“带货”；初心璞真已完成项目验收，正与入驻企业对接厂房交付相关事宜；巴宝利、盛世泥火项目已正式投产运营；翰唐陶瓷、景龙陶瓷已完成内部装修，现已引入配套企业试运营。三是陶瓷文化保护力度不断增强。丽阳古窑址安防工程项目已基本竣工待验收；本体保护及保护性建筑改造项目设计方案修改完毕，近期将全面开工，预计12月底前可完成项目建设。四是多措并举助力陶瓷企业发展。今年以来，为2户陶瓷生产企业贷款1285万元；组织推荐盛世泥火和宁封窑两户陶瓷生产企业申报江西省“创新型”中小企业，目前已通过初步审定；帮助140余家陶瓷企业上云上平台；开展线上线下陶瓷企业招聘会7场，提供4294个岗位，达成就业意向人数424人。

5、切实做好价格认定监测和粮食领域工作。认真开展市场价格监测工作，落实价格监测报告制度，及时报送各类价格监测报表数据、动态价格信息，为区委、区政府加强宏观调控、稳定物价，提供重要的市场价格信息。主动对接市发改委职能科室，协助做好市级成品粮储备计划落实，坚决扛牢保障粮食安全的政治责任。切实做好2022年粮食安全考核存在问题整改工作，目前反馈问题的整改已完成并进行了销号。大力推动我区在粮食收购、储存、运输、加工等全链条粮食节约减损工作，2023年5月26日会同区农业农村水利局在丽阳镇黄牛山举办了“储备安全、科学减损”为主题的宣传活动。服务司法公正，上半年共完成涉案价格认定32起，涉案标的170余万元，有力打击了违法犯罪行为。

6、切实抓好其他各专项工作。

数字经济方面。坚决贯彻省委、省政府关于深入实施数字经济“一号发展工程”的决策部署，全面落实市委、市政府《关于深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”的实施方案》文件精神，立足我区电子信息产业资源禀赋，以鱼丽电子信息数字产业园、昌江区数字经济发展中心、宁封窑数字经济产业孵化基地为载体，确定了电子元器件、半导体照明、软件和信息技术服务、行业应用软件开发、数字文创、电子商务六大主攻方向，推动全区数字经济高质量跨越式发展。1--4月，全区31家数字经济核心企业完成营收9.21亿元，较去年同期增长12.79%。

营商环境方面。对照第三方省评反馈的58个问题清单，经过三轮梳理和两次优化，并充分征求各责任单位意见和建议，形成了《昌江区2022年度营商环境评价指标问题整改清单》。各职能部门共列出58个具体问题，其中15个问题因体制机制及职能缺失等原因需要省、市级层次予以整改。区直各部门围绕可自行整改的43个具体问题提出了80项具体举措。截止五月底，43个问题共完成9个，完成率21%；区本级收到“新官不理旧账”问题4件，办结4件，维护企业合法权益21.2万元。

国防动员方面。根据市、区统一部署，我区国防动员体制改革工作通过早谋划、早部署，实现了早过渡，落实了早履职。一是顺利完成区国动办机构改革工作。2023年元月，完成了国防动员机构设置和挂牌工作，同时建立了相关工作制度。2月，完成了区人防办职能划转和资产、档案等移交。二是开展人防知识进社区宣传教育活动。3月1日“国际民防日”，深入黎明社区开展以“关注人防·平安生活”为主题的宣传活动，发放宣传手册600余份，积极营造了全社会关注人防、了解人防、参与人防的良好氛围。三是加强人防工程维护管理。制定了年度人防工程巡查检查计划，加强工程维护监管；邀请专业人士对马鞍山路99号人防洞口管理房墙体渗水情况进行现场勘测，制定整治方案。目前相关整改工作有序推进中。

服务业入库及调度方面。今年以来，我委积极培育服务业“小升规”，加大对中小微企业宣传力度，尤其是数字经济核心产业相关企业的宣传动员。截至目前，已有12家服务业企业纳入我区“小升规”培育清单。同时，加大服务业调度，1--4月份，全区36家规上服务业完成营收12.35亿，排名全市第二；同比增速-7.9%，列全市第五。

乡村振兴方面。加强光伏扶贫电站运维管理，继续聘请第三方专业机构开展光伏扶贫电站运维，稳定光伏扶贫电站收益。

安全生产方面。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，组织开展了昌江区能源领域安全生产重大隐患专项整治行动，切实维护人民生命财产安全和社会稳定。一是根据2023年全省能源行业安全生产工作要点精神，结合我区实际，制定了昌江区2023年能源行业安全生产工作要点，重点聚焦油气长输管道保护检查和电力行业安全生产督导。二是配合市发改委组织开展了江西省天然气管道有限公司2023年山体滑坡损伤管道突发事件政企联动应急演练。三是认真履行主管监管职责，加强了春节、两会、五一等重要时段的安全巡查暗访工作，上半年以来累计督查、暗访5次，将查出问题、安全隐患及时反馈至相关企业，并督促其限期整改。

信用体系建设方面。全面落实行政许可和行政处罚信用信息“双公示”，在 7个工作日内通过信用景德镇向社会公示，确保信息公示全覆盖、无遗漏。2023年以来，全区累计报送“双公示”信息442条，其中行政许可信息424条、行政处罚信息18条；合规率达到100%。

同时，我们还积极做好了区委财经委员会、经济体制改革、生态文明建设、“六保”“六稳”、高质量发展、双碳、铁办等日常工作。制定印发了《关于印发2023年区重点工程建设项目计划的通知》《经济体制改革专项小组2023年工作计划》《生态文明体制改革专项小组2023年工作计划》等一系列政策文件，认真抓好了“双拥”、政务信息公开等工作，积极参与挂点包村、志愿者服务等区委、区政府交办的其他中心工作。

2023年上半年的工作，在全委干部职工的不懈努力下，我委取得了一些成绩，但也存在一些不足。主要表现在：一是部分指标争先进位的基础还不稳固，经济运行分析和监测工作需要进一步加强；二是服务业发展相对不快，重点服务业增长乏力，入库服务业数量偏少；三是固定资产投资占比过高、结构不合理，GDP的组成日益依赖固定资产投资，经济增长也日益依赖固定资产投产的增长，与国家降低占比的要求和趋势不符；四是项目管理水平还需要继续提升，打基础、管长远、增后劲的项目不多，推进不快。这些都有待我们将在今后工作中采取有效措施，努力加以解决。

二、2023年下半年工作安排

下半年，我委将继续围绕全年目标及重点工作任务，强化工作措施，确保2023年全年目标任务坚决完成，着力做好以下几项工作。

1、加强经济运行调度。一是坚定信心决心。牢固树立底线思维，把握国家政策导向，有效发挥自身优势，积极应对风险挑战，奋力夺取经济社会发展的“全面胜利”；二是坚持目标导向。遵循经济发展规律，加强发改委牵头指标调度，切实做到以周保月、以月保季、以季保年；三是掌握最新动态。密切跟进党中央最新部署及省委、市委、区委经济工作会议精神，跟踪了解相关情况，及时优化工作部署。

2、不断扩大有效投资。聚焦科技创新、技术改造、绿色低碳等国家和省、市投资导向，积极争取专项债、一般债、政策性金融工具和中央预算内投资等上级政策资金支持。围绕产业升级、交通能源、城市建设、民生工程、农林水等领域，认真谋划、引进一批重大综合性的基础设施和带动性强辐射面广的产业项目。

3、强力推动项目建设。牢固树立“项目为王”理念，持续打好六大领域“项目大会战”，强力推进项目建设“四大攻坚行动”。通过坚持高位推动、强化项目管理调度、完善考核机制等方式，着力解决项目建设过程中遇到的困难和问题，从而推动项目早落地、早建设、早见效，重点是加快推进凌富医药、富祥生物科技园、安正科技等42个区重点工程项目建设。

4、做优做强数字经济。尽快出台全区数字经济发展规划，做好企业数字化辅导、协助企业申报省级以上数字化项目，推动全区数字经济高质量发展。制定有针对性的人才优惠政策，吸引更多更优秀的人才前来我区创业干事。加速推动小蜴网络科技、邻汇科技等项目落地，提升数字经济硬核实力。不断优化数字经济产业结构，在坚持夯实现有赛道的前提下，进一步做大做强软件开发与软件应用服务等具有广泛发展前景的产业。2023年，力争规上数字经济产业增加值占GDP比重达7.5%。

5、纵深推进营商环境优化升级。围绕“一年求突破、两年创一流、三年树标杆”的总体目标，全力推进营商环境优化升级“一号改革工程”。坚持全面深化改革，以改革创新为突破口，围绕营商环境15个重点领域，总结好的创新举措，提炼成可复制可推广的经验做法，加大宣传力度，全面打响“畅快办”营商环境品牌。

6、加强机关干部队伍建设。认真学习贯彻党的路线、方针、政策及中央、省、市、区重大决策部署，不断增强机关干部依法行政和服务的能力；认真研究宏观经济形势和国家宏观调控政策的变化，把国家政策的转变有机地同谋划项目、争取资金相结合，有效提高谋划工作的能力，加强党风廉政建设，继续抓好廉政勤政工作，推进作风转变，提高干部队伍自身素质。

7、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

昌江区发展和改革委员会

2023年6月12日