昌江区发改委2020年上半年工作

总结和下半年工作安排

按照区委办公室、区政府办公室《关于报送2020年上半年工作总结及下半年工作打算的通知》要求，现将我委2020年上半年工作情况和下半年工作安排汇报如下：

一、2020年上半年工作情况

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在市发改委的指导和区人大、区政协监督支持下，区发改委全体干部职工认真履行职责、强化学习、扎实工作、努力进取，较好地完成了上半年的工作目标任务。

（一）立足搞好自身建设，提高行政服务水平

我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，认真落实李克强总理在我区视察时重要指示要求，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保各项工作工作方向不偏、目标不变、信心不减、干劲不松。积极推进落实党风廉政建设责任制和反腐败工作，以实际行动切实转变“四风”，进一步加强自身队伍建设，加强对干部、职工的教育，培养机关干部职工爱岗敬业的精神，加强对干部业务知识的培训，全委机关干部思想进一步搅动，政治理论学习进一步加强，服务于经济发展的水平进一步得到提高。同时，进一步完善本部门的工作纪律和规章制度，继续推行并严格实施“首问责任制、服务承诺制、限时办结制、责任追究制和一次性告知制”，方便来人办事，缩短客商在我委的办事时间，并积极帮助协调客商办理其他相关事宜。鼓励客商来我区创业，从工作措施上促进了机关工作效能的明显提升。

（二）立足部门职责，扎实开展各项业务工作

1、认真组织研究，做好经济社会发展工作。年初以来，我委认真组织制定经济社会发展计划目标，加强经济形势预警预测，跟踪全区经济运行态势，牵头抓好区委财经委员会办公室工作，及时研究解决经济运行中出现的矛盾和问题，并向区委、区政府提出有针对性的对策建议。5月28日，在区第十届人民代表大会第五次会议上，审议通过了我委制定

的《关于昌江区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》。

2、认真组织谋划，做好区“十四五”规划编制工作。科学编制好“十四五”规划，使之成为引领和指导我区未来五年国民经济和社会发展的行动纲领，意义十分重大。按照区委、区政府的部署安排，我委牵头相关部门积极开展规划编制工作，各项工作正有序推进。一是根据省、市“十四五”规划编制工作会议精神，我委及时组织有关单位召开了昌江区“十四五”规划编制工作部署会，明确了规划纲要和专项、单项规划编制相关任务及时间节点要求，正式启动我区“十四五”规划编制工作。二是为提升规划编制水平，充分借助智库机构力量，我委积极与省内外各大院校、专业机构接洽，经多方面比较，初步确定省发改委下属单位--江西省工程咨询中心为我区 “十四五”规划编制合作单位，待区委、区政府批复后，可立即签约开展编制工作。三是积极参加省、市“十四五”规划座谈会及培训会，严格对照省、市层面工作流程及规划方向推动我区规划编制工作。四是初步梳理了纳入国家、全省和全市“十四五”规划的“三个重大”意见建议4项，重大项目12个。

3、认真组织调研，做好2020年项目建设工作。为加快我区经济建设和社会事业全面发展，前期在各乡镇街道、有关单位的共同努力下，2020年我区初步确定了46个重点工程建设项目，总投资182.88亿元，年度计划投资27.69亿元。截止到目前，全区46个重点工程建设项目已有宁封创意工坊、陶青台创意园、古城村经济发展服务中心等24个项目开工建设，开工率达52.2%。这些项目的实施，将对我区经济社会发展起到重要支撑作用。按照《昌江区重点工程建设项目督查办法》要求，加强对全区重点工程建设项目的督查，促进全区重点工程建设项目早落户、早开工、早投产、早见效。同时，我委积极协助市发改委重点办做好辖区内21个市重点工程建设项目的调度工作。

4、认真组织申报，做好项目的申报工作。学习研究国家和省、市相关投资政策，认真组织全区国民经济和各项社会事业发展项目的编制、审批、上报，努力争取上级对我区项目发展和资金的支持。上半年以来，全区争取项目、争取资金工作的积极性进一步提高，并取得初步成绩。据不完全统计，全区1--6月份全区共争取中央、省、市级投资项目42个，争取资金8756万元。

5、认真组织调度，努力推进固定资产投资进度。在认真做好计划分解的基础上，我委牵头并会同区统计局、工信局等单位，加强项目调度和进度的上报工作。2020年1--5月份全区固定资产投资完成36.7亿元，同比增长16.4%。

6、认真履职尽责，全力保障疫情间经济平稳运行。自疫情发生以来，我委严格按照区委、区政府的有关指示精神，牢记为民服务初心，主动践行使命担当，正确处理疫情防控与企业生产之间的关系，全力支持和有序引导受疫情影响的各项企业、重大项目建设单位复工复产，努力实现疫情防控和经济发展工作“两手抓、两不误”。一是牵头制定了《昌江区积极应对疫情稳定经济增长30条政策措施》，并经区政府同意，已于2月20日印发到相关单位。在全面贯彻落实省“20条”、市“26条”的同时，对区“30条”进行了政策解读，及时分解任务，制定操作性、时效性强的兑现细则及操作流程。同时，广泛向辖区内企业做好政策宣传。二是严格执行国家、省、市价格监测报告制度，针对疫情防控用品、生活必需品等主要商品，进行实时监控，安排专班人员每天定点定时对辖区内农贸市场、超市、药店等进行实地巡查，

积极向上级有关单位协调，加大对蔬菜、肉类、粮油等生活物资的调拨和储备，确保疫情期间居民生活物资不缺货、不断档。同时，定期发布《昌江区疫情防控期间商品市场价格监测工作简报》，确保市场价格稳定。目前已累计发布34期工作简报。三是疫情间，我委成立了重点项目复工开工工作推进小组，采取走访、电话、微信等多种形式，积极调度、协调全区重点项目复工开工，对项目复工开工中遇到的困难及问题及时加以研究、解决，如:帮助项目建设单位采购防疫物资、协调施工人员返工返岗等；对暂时无法解决的及时上报到区委、区政府。目前，我区受疫情影响的重点项目均已全面复工开工。

7、积极做好国家级陶瓷文化传承创新试验区建设工作。

我委紧紧围绕习总书记关于“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流新平台”的重要指示，按照市委、市政府和区委、区政府的决策部署，扎实做好试验区建设各项工作。一是昌江区景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区工作领导小组办公室设在区发改委，我委承担了试验区建设的各项具体事务。建立健全联席会议制度，统筹推进试验区建设各项工作，及时协调解决工作中遇到的问题，确保各项目标、任务和措施落到实处。二是为加快推进我区景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，实现试验区建设开好头、起好步，确

保前三年试验区建设夯实基础，我委牵头制定了《关于贯彻落实<景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区三年行动计划(2019-2021年)>的工作方案》,并及时印发到相关单位。分解落实目标任务，实化细化具体举措，分解到年、落实到人，确保试验区建设各项工作落到实处。

8、全力做好价格监测、监管工作。建立健全价格监测预警机制，提高监测预警效率。及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题并迅速预警。兜底基本民生，重点关注城乡低保对象、特困人员等困难群众。2020年1月份以来，我市月份食品价格指数仍居高不下，单月同比涨幅均在6.0%以上，我委及时向区政府报告，请求继续启动价格联动机制，发放价格临时补贴。重点关注城乡低保对象、特困人员等困难群众，对困难群众发放价格临时补贴，并且遵照中央重要决策部署，提高和扩大价格临时补贴发放标准和范围，将3-6月份价格临时补贴发放金额翻1倍发放。我区2020年1-5月发放价格临时补贴2047694元。惠及困难群众49532人次；减轻了物价上涨对低收入群众生活水平的影响，保障和改善低收入群众的基本生活。服务司法公正。上半年完成价格认定19起，有力打击了违法犯罪行为。

9、着力做好对落户企业的服务。继续实行县级领导和部门挂点服务机制，更加切实的抓好项目责任制，注重解决项目建设中存在的困难和问题。重点推进猎户星空高科技智能装备制造、富祥生物医药、陶青台陶瓷文化创意园等21个市重点工程项目和其它区重点工程项目建设。

10、积极做好精准扶贫工作。区发改委成立了脱贫攻坚工作帮扶指导小组，落实“一把手”帮扶制度,明确了分管负责人和联络员，制定结对帮扶目标计划、任务。委副科级以上干部每人联系一户贫困户，结对帮扶鱼山镇留阳村5个建档立卡贫困户。同时，选派业务骨干担任帮扶村“第一书记”及派出驻村工作队。

11、做好其它相关工作。认真抓好政务信息中心工作和政务信息公开工作，确保了政务网畅通和信息公开及时。做好“双拥”的各项工作以及挂点包村等区委、区政府和上级相关部门交办的其他中心工作。

2020年上半年的工作，在全体干部职工的不懈努力下，我委取得了一些成绩，但也存在一些不足。主要是创造性地开展工作不够，争取项目支持上有待进一步加强等。这些都有待今后的工作中必须加以解决、改进和提高。

二、2020年下半年工作安排

下半年，我委将继续围绕全年目标及重点工作任务，努力克服疫情不利因素影响，强化工作措施，确保2020年全年目标任务坚决完成，着力做好以下工作。

1、深入调查研究，加强全区经济运行和社会发展情况的分析预测，认真组织2020年全区国民经济和社会发展计划的执行，重点抓好各项社会事业与整个国民经济建设的衔接、平衡和协调发展工作。

2、全面开展“十四五”规划专题调研，在准确评估“十三五”规划完成情况的基础上，紧紧围绕群众的诉求期盼，突出重大问题研究，科学设置指标、目标，提出发展重点和举措，确保高质量完成“十四五”规划纲要(草案)编制。

3、进一步做好项目建设相关工作，扎实开展好“项目建设提速年”活动，继续坚持调度会制度，注重解决项目建设中存在的困难和问题，着力推进项目建设速度。加强项目前期工作的服务力度，协助各乡镇街道、区直各部门做好项目的前期工作，认真把好项目的准入关，协助项目单位做好项目的可行性研究报告、节能评估报告、初步设计、初步设计审批、项目立项等工作。

4、组织好国民经济和社会发展重大项目的编制、审批、上报，国家资金的下达大多数集中在每年的8至10月份，因此要加强项目的跟踪，力争2020年的项目资金落实到位。

5、抓好全区固定资产投资规模的研究，加强资金投向的引导，科学审批、积极上报固定资产投资重大项目，努力促进我区固定资产投资规模再上新的台阶。

6、按照区委、区政府关于试验区建设的决策部署，围绕陶瓷文化保护、陶瓷产业集群、陶瓷文化旅游、陶瓷文化创新四个方面，着力做好我区景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，

7、进一步完善我区政务信息网建设，加强政务信息中心的管理，确保我区政务网正常运行，推动我区政务信息化和办公自动化工作再上新台阶。

8、全力做好价格监管工作。积极推进价格公共服务，加大力度做好让消费者享有收费、价格知情权和参与权，维护社会安定稳定，构建和谐社会。

9、继续抓好招商引资、扶贫包村等工作和完成好区委、区政府交办的其他各项工作。

昌江区发展和改革委员会

2020年6月30日