昌江区发改委2017年工作总结

暨2018年工作思路

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在市发改委的关心支持下，我委在项目推动、改革创新、民生保障、服务企业、价格监管等方面充分发挥职能作用，在务实打拼中奋勇争先，各项工作取得了较好成效。现将有关情况汇报如下：

一、2017年度主要工作情况

1、加强经济预警预测。今年以来，我委积极跟踪省市和各县市区主要经济指标完成情况，了解我区经济发展的横向水平，及时发现经济运行中的矛盾和问题。积极开展调查研究，科学编制了年度经济发展规划；深入开展了经济形势分析，有针对性地提出对策和建议，进一步提高了发改工作的科学性、前瞻性，有效地推动全区经济平稳较快运行。

2、强化项目管理。我委认真了开展项目建设调研工作。在乡镇街道、区直部门的大力支持下，制定并下发了《昌江区2017年重点工程建设项目实施意见》及《昌江区2017年项目建设实施意见》。截止到目前，全区项目建设稳步推进，全区51个重点工程建设项目（包含11个棚改项目）中，无纺布制品生产加工基地、官庄农贸市场、体育馆西侧环境整治项目、三红一光棚改项目等10个项目已基本完工，占项目总数的19.6%；吕蒙航空小镇建设、宁封窑、佳骏汽配等23个项目已开工建设，占项目总数的45.1%；韭菜园项目、昌江区检察院“两房”及专门用房建设工程等18个项目处于前期筹备阶段，占项目总数的35.3%。

3、强化服务工作。一是做好“预测型”服务，制定调查研究计划，深入研究国家政策，及时把握经济运行和社会发展的脉搏， 主动收集整理分析社会经济活动中的热点和难点问题，提供预测、预警。二是做好“需求型”服务。根据经济社会发展的需要，根据区委、区政府的要求，主动分析预测，力求在第一时间，全面准确地提供各项服务，当好参谋。三是做好“监督型”服务。及时追踪经济运行的走势，监督项目建设，查找问题，分析根源，提出思路和方法建议。四是做好“成果型”服务。积极提供和发布国民经济发展的阶段性成果、调查成果，为区委、区政府决策提供依据。进一步规范项目审批（核准、备案）、资金安排、项目招投标等工作流程，提高工作效率，使机关作风得到明显改进。

4、认真组织申报，做好项目的申报工作。学习研究国家和省、市相关投资政策，认真组织全区国民经济和各项社会事业发展项目的编制、审批、上报，努力争取上级对我区发展项目和资金的支持。今年以来，我委组织申报项目达180多项，为我区社会事业发展打下基础。组织申报了社会事业发展项目、文化旅游建设项目、城镇基础设施项目、生态文明示范工程试点项目、农林水基础投资等项目。2017年，全区共争取中央、省市资金7175.476万元，其中我委共争取资金2062.2万元，其中应急救灾补助中央预算内投资75万元，国有垦区危房改造及配套基础设施建设项目2017年中央预算内投资52.2万元，2017年重点防护林工程中央预算内投资计划20万元，现代服务业专项扶持资金15万，景德镇市城区老工业区宁封窑国际陶艺村项目1900万元。

5、积极推进生态文明示范区建设。我区把生态文明示范区建设工作纳入到我区重点工作，充分发挥昌江区的地域优势和生态优势，深化生态文明创建工作，积极组织材料申报江西省第三批生态文明示范区。研究制定了《关于印发昌江区贯彻落实〈国家生态文明试验区（江西）实施方案〉景德镇市行动计划的实施意见》，根据任务分工把工作细化后落实到具体的相关部门。一是加快城市双修工程，做好生态修复。配合做好森林公园改造提升工作，协助启动航空小镇滨江湿地公园、旸府山生态修复项目，进一步提升我区森林质量和森林覆盖率。启动S207道路的改造、S507省级示范公路、月亮湖环湖公路、徐湾道路、荷塘乡童坊道路等城乡道路的建设，形成“安全、畅通、便民”的出行环境。二是完善生态产业建设。做活“生态+”旅游。全力配合做好昌江百里风光带、西河水系生态带等旅游综合项目；加快建设荷塘乡红色旅游生态小镇、郭璞峰休闲旅游度假区、宁封窑国际陶艺村等重点旅游项目，整合推广“稻香花厨”农业休闲品牌，打造昌江生态旅游示范区。做强“生态+”工业。加快实施陶瓷、化工、水泥等行业节能降耗技术改造，提升传统产业绿色化生产能力。协助推进航空小镇、昌飞总装园建设，重点打造陶瓷文化创意园区、三河购淘宝村、美琳康大中医药生产等项目。做好“生态+”农业。围绕我区生态种植、特色养殖、休闲农业等主导产业，以龙头企业为带动，按照“企业+合作社（基地）+农户”模式，开展农业生产标准化体系建设，推进绿色无公害生产，打造标准化生产示范基地。发挥区位优势和产业优势，大力发展休闲农业、观光农业、体验农业等新型业态，促进农旅融合，不断提升全区绿色生态农业建设水平。以省级现代农业示范园区为平台，以发展休闲农业为重点，建立经营主体与当地农业经济发展农民增收紧密联结机制，实现农村一二三产业融合。做实“生态+”能源。结合我区经济社会发展状况、土地利用规划、贫困村、贫困户规模与分布、交通运输条件、能源资源和电源结构等基本条件，启动光伏扶贫发电项目。目前我区鲇鱼山镇徐湾村、丽阳镇丰田村已列入全省光伏扶贫扩面工程第二批项目。

6、认真开展降成本优环境专项行动。按照省市要求，结合我区实际，出台了《昌江区2017年降成本优环境专项行动实施方案》。同时为扩大政策知晓度，帮助企业用好政策，我区“降成本、优环境”政策宣讲组深入企业，帮助企业吃透省、市税收优惠政策，对省80条及市36条涉企行政事业性收费及税费简免印制了宣传手册发放到企业手中，使企业真正从“降成本、优环境”工作中得到实惠。截至2017年11月，共计落实小微企业税收优惠337.8万元，落实企业研发费用加计扣除税收2974.21万元，落实高新技术企业税收减免852.32万元。积极开展“财园信贷通”工作，为全区41家企业实现财政担保，获得银行信贷贷款1.607亿元，切实解决了企业融资难问题。今年我区共取消了7项涉企行政事业性收费和政府性基金项目，为企业降低成本712万元，较好的优化了企业发展创新环境。

7、组织开展规范工程项目、防范廉政风险专项治理工作。以项目为重点，找准重点项目查找廉政风险，认真组织对全区政府投资和使用国有资金300万以上工程项目进行重点检查，针对项目决策、规划审批、项目核准、土地审批、环境评价、工程招投标、资金拨付使用等重点部位和关键环节，对廉政风险点进行逐项排，细化到工作中的各个岗位、各个环节，责任到人。 同时立足于防范在前、预防为主，努力建立预防腐败的长效工作机制。在做好分析、识别、预警工作的基础上，不断完善制度，强化制度意识，提升制度执行力，用制度防控和化解潜在的廉政风险，使预防风险的举措“固化于制”。一是针对重点、关键和敏感岗位，提出风险防控具体措施。二是针对工作程序中重点环节，从加强教育管理、规范和监督职权运行等方面制定风险防控措施。三是切实加强对项目实施过程中廉政风险点的监控。通过实施廉政跟踪检查，把廉政风险点管理延伸到项目管理工作的各个岗位，打造覆盖权力运行全过程的监控链条。

8、进一步加强价格监督检查工作。建立健全“两单一库”，建立了双随机检查人员名单、检查事项名单和检查对象名单库。将价格执法检查纳入到随机抽查范围。加强事中事后监管，创新市场监管方式，完善市场监管体系。我委着重就以下几个方开展了价格监督检查，（一）是开展“五一”、“十一”“元旦”“春节”等节日市场价格检查，督促经营者落实明码标价制度，保持市场价格总水平基本稳定，保护了群众合法利益。（二）是扎实开展涉企收费、供电专项检查。根据市价监督检查局的安排对乐平市供电分公司价格执行情况进行了检查，目前该案正在处理中。切实了减轻企业负担，保护企业的合法利益。（三）是及时共受理并处理了名门世家、锦秀天城等开发企业借物业乱收燃气初装费的价格违法行为，退回消费者1.2万元，做到件件有着落，事事有回音，取信于民。2017年1-11月共受理价格认定67起，认定标的130万元。为保障司法公正，行政执法机关依法履行公务，维护当事人合法权益提供了可靠依据。

二、下步工作打算

2017年在全体干部职工的不懈努力下，我委取得了一些成绩，但也存在很多不足。主要是创造性地开展工作不够，争取项目支持上有待进一步加强、重大项目谋划水平不高等。这些都有待今后的工作中必须加以解决、改进和提高。在今后工作中，我委将以深入学习贯彻落实党的十九大精神为契机，立足职能，扎实工作，在产业规划、项目建设、体制改革等方面攻坚克难、奋力担当，加快推进我区经济跨越发展。

1、深入调查研究，加强全区经济运行和社会发展情况的分析预测，认真组织编写2018年全区国民经济和社会发展计划，重点抓好各项社会事业与整个国民经济建设的衔接、平衡和协调发展工作。

2、抓好全区固定资产投资规模的研究，加强资金投向的引导，科学审批、积极上报固定资产投资重大项目，努力促进我区固定资产投资规模再上新的台阶。同时，管理好全区重点工程建设。目前我区已上报市级重点工程建设项目17个，总投资48.17亿元。

3、做好落户我区工业企业的服务工作。我委将全力协助区招商局做好项目的落地工作，认真把好项目的准入关，协助项目单位做好项目的可行性研究报告和节能评估工作，做好项目的立项工作。

4、组织好国民经济和社会发展重大项目的编制、审批、上报。深入研究国家投资方向和政策导向，依据我们昌江特色资源和优势产业谋划项目。如目前国家实施的产业政策和省、市对我区的发展定位、相应的优惠政策，我们当前的重点就是瞄准这些国家重点支持方向，盯住国家相关部委出台的具体政策和工作安排，同时根据昌江的生态、旅游、产业优势，以项目为载体充分利用政策争取国家更大支持。

5、全力做好各项专项检查工作。按照国家和省里的统一部署，结合本区、本部门的实际情况，适当调整专项检查的方式方法，集中力量、加大力度，推进工作方式创新，拓展工作新思路、新领域和新方法，确保各项检查任务高质高效完成。积极推进价格公共服务，加大力度做好让消费者享有收费、价格知情权和参与权，维护社会安定稳定，构建和谐社会。

6、继续抓好招商引资、扶贫包村等工作和完成好市发改委交办的其他各项工作。

区发改委

2017.12.21