
昌江区发改委2022年上半年工作

总结和下半年工作安排

按照区委办公室、区政府办公室《关于报送2022年上半年工作总结及下半年工作打算的通知》（昌办通【2022】8号）要求，现将我委2022年上半年工作情况和下半年工作安排汇报如下：

一、2022年上半年工作情况

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在市发改委的指导和区人大、区政协监督支持下，区发改委紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以全面建设现代化魅力新昌江为主线，积极发挥职能作用，全力以赴谋项目，一心一意促改革，抓项目、提效能、促发展，各项工作取得了阶段性成效，有效推动了全区经济社会平稳健康发展。
（一）立足搞好自身建设，提高行政服务水平

我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保各项工作工作方向不偏、目标不变、信心不减、干劲不松。积极推进落实党风廉政建设责任制和反腐败工作，以实际行动切实转变“四风”，进一步加强自身队伍建设，加强对干部、职工的教育，培养机关干部职工爱岗敬业的精神，加强对干部业务知识的培训，全委机关干部思想进一步搅动，政治理论学习进一步加强，服务于经济发展的水平进一步得到提高。同时，持续完善本委的工作纪律和规章制度，严格实施“首问责任制、服务承诺制、限时办结制、责任追究制和一次性告知制”，从工作措施上促进了我委工作效能的显著提升。

立足部门职责，扎实开展各项业务工作

     1、切实做好经济运行预警监测工作。年初以来，我委认真组织制定经济社会发展计划目标，加强经济形势预警监测，跟踪全区经济运行态势，抓好区委财经委员会办公室日常工作，及时研究解决经济运行中出现的矛盾和问题，并向区委、区政府提出有针对性的对策建议。2月22日，在区第十一届人民代表大会第二次会议上，审议通过了我委牵头制定的《关于昌江区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告》。

2、切实做好项目建设和投资工作。根据经济社会发展需要，2022年全区确定了45个重点工程建设项目，总投资321.41亿元，年度计划投资64.16亿元。截止目前，已有富祥生物科技园、凌富创新原料药、美科LED照明产业园等30个项目开工建设，开工率达66.7%，完成年度计划投资约24亿元，其余15个未开工或即将开工的项目正按计划有序推进中。积极协助市发改委做好辖区内25个市重点工程建设项目的调度工作。1-5月份，25个市重点项目累计完成年度计划投资16.44亿元，进度为59.25%,在全市10个考核单位中排名第二，提前完成“双过半”任务。认真开展项目谋划，按照“乡镇提需求，区直谋项目”的工作思路，群策群力、上下协调。目前，谋划专项债项目15个，已发债项目6个，近期计划发债项目2个；包装水利项目67个，总投资8.7亿元；谋划中央或省级资金项目6个；谋划近期拟开工项目2个（昌江区鱼丽电子产业园建设项目二期 5亿和昌江区鱼丽工业园污水处理厂及配套管网、路网等建设项目2.5亿），总投资7.5亿元，为全区项目储备、项目争取、资金申报积蓄后劲。1--6月份，固定资产投资预计完成43.9亿元，完成年度计划投资进度为62%，可实现“双过半”。
3、切实做好争项目争资金工作。加大项目申报工作力度，学习研究国家和省、市相关投资政策，认真组织全区国民经济和各项社会事业发展项目的编制、审批、上报，努力争取上级对我区项目发展和资金的支持。上半年以来，全区争取项目、争取资金工作的积极性进一步提高，并取得初步成绩。据不完全统计，1--6月份全区共争取中央、省、市级投资项目41个，争取资金1.58亿元。其中，我委争取项目5个，争取资金1622万元。

    4、切实做好国家级陶瓷文化传承创新试验区建设工作。

紧紧围绕习近平总书记关于“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流新平台”的重要指示，按照市委、市政府和区委、区政府的决策部署，扎实做好试验区建设各项工作。一是加快推进园区跨越发展。持续加大投入、完善园区基础设施建设，加强入园企业的跟踪服务工作。加速推进陶青台陶瓷文化创意园建设，抓好鱼丽工业区产业规划布局，推动园区健康发展；二是加快壮大战略新兴产业。利用当前国家支持战略性新兴产业的相关政策，积极策应景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，用政策杠杆激励企业加快发展，培育和壮大新材料、新能源、节能环保、文化创意等战略性新兴产业。加快推进重大科技创新，加快推进鹏飞建陶等企业研发中心平台建设，打造一批行业内领军的高科技企业。三是大力实施“陶瓷+现代科技艺术”“区块链＋陶瓷文化”战略，培育陶瓷产业新技术、新业态、新模式，发展陶瓷文化创意、陶瓷电商产业。依托航空小镇、猎户星空，大力发展航空、人工智能等领域的高科技陶瓷产业，延伸我区产业链、创新链、服务链。

5、切实做好价格认定监测和粮食领域工作。认真开展市场价格监测工作，落实价格监测报告制度，及时报送各类价格监测报表数据、动态价格信息，为区委、区政府加强宏观调控、稳定物价，提供重要的市场价格信息。自2022年2月23日以来，我委共开展米、面、油等重要民生商品市场价格监测13次，并建立日常监测工作台账。按照省、市、区粮食购销领域腐败问题专项整治工作的统一部署，我委认真组织开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作。主动对接市发改委职能科室，协助做好市级成品粮储备计划落实，坚决扛牢保障粮食安全的政治责任。服务司法公正，上半年完成价格认定31起，标的价格230多万，有力打击了违法犯罪行为。

6、切实抓好其他各专项工作。

    数字经济方面。坚决贯彻省委、省政府关于深入实施数字经济“一号发展工程”的决策部署，全面落实市委、市政府《关于深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”的实施方案》文件精神，着力推动我区数字经济高质量跨越式发展。围绕鱼丽电子信息数字产业园，大力推进市级数字经济集聚区建设。5月3日，高新区、昌江区共同与中国联通（江西）工业互联网研究院签订战略合作协议。目前，数字经济发展规划方案初稿已形成。购置了1幢7000平米的商业办公楼，用于建设数字经济发展中心，中心大楼已初步通过内部规划设计，即将开始施工。
纾困解难方面。为统筹疫情防控和经济社会发展，帮助中小企业渡过难关、恢复发展，从减税降费普惠政策及餐饮住宿批发零售业、文化旅游、交通物流与工业四个行业共五个方面制定纾困扶持措施38条。截至5月底，全区累计为253家企业办理留抵退税8761万元，为223户制造业中小微企业办理缓税1370万元，为36家企业发放电商平台开设店铺补助6669.76万元，为8家企业提供财园信贷通融资贷款3775万元，发放创业担保贷款53笔共1691万元。

服务业入库及调度方面。今年以来，我委积极培育服务业“小升规”，加大对中小微企业宣传力度，尤其是数字经济核心产业相关企业的宣传动员。截止目前，已有16家服务业纳入我区“小升规”培育清单。同时，加大服务业调度，1--6月份，预计服务业全口径增速为16%。
电力保供方面。为认真做好 2022年电力有序供应工作，加强有序用电管理, 在电网出现季节性、临时性电力短缺的情况下，保证电网安全、稳定运行，优化电力能源配置，缓和用电紧张矛盾，确保有序供电，最大限度满足国民经济和人民生活用电，结合本地区电力实际需求，制定了 2022年景德镇市昌江区有序用电方案。
乡村振兴方面。加强光伏扶贫电站运维管理，继续聘请第三方专业机构开展光伏扶贫电站运维，稳定光伏扶贫电站收益。

安全生产方面。深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神,坚持问题导向、目标导向和结果导向,深化源头治理、系统治理和综合治理,组织开展了昌江区能源领域安全生产专项整治三年行动和昌江区能源领域安全生产"打非治违"百日行动，建立了天然气长输管道三年行动隐患台账，共排查出安全隐患13项，全部纳入闭环治理，目前已经全部整改到位12项，剩余1项正按照专家评审意见进行整改。

同时，积极做好区委财经委员会、国家陶瓷试验区、军民融合、经济体制改革、生态文明、信用体系、“六保”“六稳”、高质量发展、双碳、铁办等日常工作。制定印发了《关于印发2022年区重点工程建设项目计划的通知》、《经济体制改革专项小组 2022 年工作计划》、《生态文明体制改革专项小组 2022年工作计划》等一系列政策文件。认真抓好“双拥”、政务信息公开等工作，积极参与挂点包村、志愿者服务等区委、区政府交办的其他中心工作。
2022年上半年的工作，在全体干部职工的不懈努力下，我委取得了一些成绩，但也存在一些不足。主要是创造性地  开展工作不够，争取项目支持上有待进一步加强等。这些都有待今后的工作中必须加以解决、改进和提高。

二、2022年下半年工作安排

下半年，我委将继续围绕全年目标及重点工作任务，努力克服疫情不利因素影响，强化工作措施，确保2022年全年目标任务坚决完成，着力做好以下工作。

1、加强经济运行调度。一是坚定信心决心。牢固树立底线思维，把握国家政策导向，有效发挥自身优势，积极应对风险挑战，奋力夺取疫情防控和经济社会发展的“双胜利”；二是坚持目标导向。遵循经济发展规律，加强发改委牵头指标调度，切实做到以周保月、以月保季、以季保年；三是掌握最新动态。密切跟进党中央最新部署及省委、市委、区委经济工作会议精神，跟踪了解相关情况，及时优化工作部署。

2、加大重点项目推进力度。一是着力调查研究，科学谋划、下达2023年度区重点项目计划，提出具体的重点建设项目；二是继续坚持调度会制度，注重解决项目建设中存在的困难和问题，着力推进项目建设；三是加强项目前期工作的服务力度，协助各乡镇街道、区直各部门做好项目的前期工作，即项目的可行性研究报告、节能评估报告、初步设计、初步设计审批、项目立项等工作。

3、加大力气争取项目争取资金。一是组织各乡镇街道，区直各部门进行项目申报工作；二是积极与省、市发改委进行沟通协调，争取项目资金到位；三是着力争取一批大项目，主要为水利防洪工程、农村生态环境工程、社区服务中心、交通公路建设、居家养老建设、社会福利院、校舍改造建设等。

4、持续抓好招商引资工作。一是加大招商引资工作的力度，紧跟全区招商步伐，充分利用一切招商平台和项目推介平台，广泛宣传我区政策、环境和资源优势，主动出击，争取更多、更好的项目落户我区；二是做好已落户我区招商引资项目的服务工作，力争项目早开工、早竣工、早见效。
5、加强机关干部队伍建设。认真学习贯彻党的路线、方针、政策及中央、省、市、区重大决策部署，不断增强机关干部依法行政和服务的能力；认真研究宏观经济形势和国家宏观调控政策的变化，把国家政策的转变有机地同谋划项目、争取资金相结合，有效提高谋划工作的能力，加强党风廉政建设，继续抓好廉政勤政工作，推进作风转变，提高干部队伍自身素质。
6、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

昌江区发展和改革委员会

2022年6月9日
PAGE  
3

