区发改委2025年工作总结及

2026年工作安排

2025年，昌江区发改委在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，聚焦经济指标稳增长、重点项目强推进、资金争取破难题、服务保障提质效等核心任务，扎实履职尽责，各项工作取得显著成效。现将全年工作情况总结如下：​

一、重点工作推进情况​

（一）经济运行稳中有进​

1、经济指标完成情况

服务业：1-10月累计营收达36.58亿元，全口径增速6.6%位列全市第三，小口径加权增速12%位列全市第二。服务业年度入库任务10家，已完成5家，暂列全市第一。另正在申报第一批年度入库企业5家，其实4家已顺利通过省级审核。​

固定资产投资：1-10月完成总投资51.05亿元，同比增速5%，排名全市第一；全区在库项目87个（含亿元以上项目69个），有效剩余投资约180亿元，今年新入库固投项目28个、新增亿元以上项目18个，新增投资额51.9亿元。

- 2、做好经济运行预警监测工作

- 今年以来，我委认真组织制定经济社会发展计划目标，加强经济形势预警监测，跟踪全区经济运行态势。抓好区委财经委员会办公室日常工作，及时研究解决经济运行中出现的矛盾和问题，并向区委、区政府提出有针对性的对策建议。完成《关于昌江区2025年1--6月份国民经济和社会发展计划执行情况的报告》。目前，“十五五”规划编制稳步开展，牵头完成资料收集、实地调研等基础工作，形成规划基本思路及相关建议，目前纲要文稿正在起草，后续将按程序征求意见、提请审议。​

（二）重点项目建设高效推进

全区各类重点项目开工率均达100%，投资完成率保持高位运行，建设态势良好。

- 1、省大中型项目：16个列入省大中型的项目总投资65.99亿元，年度计划投资26.98亿元；1-11月完成投资26.5亿元，投资完成率98.19%，所有项目均已开工。​

- 2、市重点工程建设项目：31个项目列入市重点项目，总投资272.29亿元，年度计划投资42.32亿元，1—11月完成年度计划投资42.88亿元，完成投资进度101.34%，所有项目均已开工，截止11月已完工项目7个。

3、区重点工程建设项目：全年确定52个项目，总投资311.85亿元，年度计划投资53.52亿元；1-11月完成投资50.12亿元，投资完成率93.65%，52个项目全部开工建设。

（三）项目资金争取成果丰硕

截至目前，累计争取各类资金3.41亿元（含专项债），为项目建设提供资金保障：

- 超长期特别国债资金4421万元：昌江区部分城中村排水防涝设施建设项目3200万元，富祥药业产品工艺装备提升项目1221万元；中央预算内资金2918万元，全部用于城镇老旧小区改造；省基建资金225万元，覆盖以工代赈、产业园区建设等多个领域；地方政府专项债券实现重大突破，安正科技MINI显示屏PCB产业园、鱼丽电子产业园及基础配套设施建设、森林公园康养中心建设、鱼丽农贸综合批发市场等4个项目成功发行2.65亿元。同时， 西河农贸综合批发市场建设、部分城中村排水防涝设施建设、宁封窑产业园区标准厂房建设等3个项目已根据国家反馈意见修改并重新申报，后续资金争取工作稳步推进。

- （四）数字经济多元化发展

- 以“领头雁”效应推动制造业数字化协同转型升级，多领域培育数字化标杆。数字工厂申报方面，组织黑猫股份申报2025年第一批“数智工厂”；数字化转型培育方面，成功培育数字化发展水平达L6级（含）以上企业5户；数转标杆申报方面，推荐江西黑猫炭黑股份有限公司申报2025年制造业数字化转型典型成效，江西富祥药业股份有限公司申报国家数字化转型领域标杆，树立行业转型典范。江西浪潮兆谷云计算服务有限公司、景德镇市国信智慧数字科技有限公司2家企业纳入省级数据企业培育库。1-10月数字经济营收同比增速1.7%，其中服务业营收160316万元（增幅3.2%）、贸易业营收6150.4万元（增幅11.2%），工业营收54776万元（降幅3.3%），产业结构呈现差异化发展态势。

（五）服务保障提质增效

1、审批服务高效便捷。1-11月共审批、备案项目279个，总投资额138.81亿元，其中审批类165个（总投资32.06亿元）、备案类114个（总投资106.75亿元）；累计提供立项、备案咨询83次，常态化开展项目调度，确保信息及时准确上报。​

2、安全生产防线牢固。以治本攻坚三年行动为抓手，构建“党政同责”责任体系建立三级排查机制；围绕重要节点和特殊时段开展4次集中排查，整改60项隐患，完成防汛、天然气泄漏、迎峰度夏负荷管理等多场实战演练；辖区内28.5公里天然气长输管道持续安全运行，截至当前已实现连续安全运行5622天，且未发生较大及以上安全事故。电力设施等重点领域，开展13次督导检查，规范43个小区充电设施收费；同时完善应急预案，开展安全宣传咨询日活动，组织4期培训覆盖200余人次。

3、工程建设招投标领域专项整治成效显著。为规范工程建设市场秩序，切实防范招投标领域风险，我区深入开展工程建设招投标领域专项整治工作，重点对2022年1月以来的工程项目进行全面排查整治。全区400万以上工程项目共立项53个，其中未实施项目31个，已实施项目22个。经排查，共有问题项目17个，向纪委移交问题线索7个，向公安部门移交线索3个，涉及罚款金额22.64万元。此外，昌江区根据省纪委文件精神，就工程项目招投标问题查摆工作举一反三，全面梳理2022年以来400万元以下的工程建设项目，截至目前发现问题114个,已整改99个，向纪委移交问题线索13个，挽回经济损失36.3万元。

4、专项工作扎实推进。乡村振兴领域，光伏电站运维管护强化，全区4座电站（总装机402.02kw）1-9月累计上网电量323699kwh，结算电费134108.49元，总体发电效率达100.28%，补助资金拨付到位，以工代赈项目完工且资金落实；国动工作方面，完成早期人防工程隐患排查，规范人防地下车库使用，加强国防宣传教育；大数据中心圆满完成国家攻防演习，牵头24小时值班值守开展护网行动，行动中累计监测访问50余万次，抵御各类攻击79次，同步整改省信息中心通报风险点3096个，未发生重大安全事件。已对全区65家政务外网使用单位进行改造，实现政务外网IPv6全覆盖，政务数据目录治理与共享工作并列全市第一；试验区建设建立“周调度、月汇总”机制，5个重点项目按计划推进。​

二、存在的问题​

一是固定资产投资新增项目个数与全年总目标差距较大，后续项目储备不足，可能影响长期投资增长后劲；二是数字化转型存在企业间发展不均衡问题，部分中小企业转型动力不足，基础设施场景应用落地需加快进度；三是部分项目推进过程中仍可能面临要素保障、审批流程衔接等问题，服务精细化水平需持续提高。​

三、2026年工作安排​

（一）聚焦规划抓落实，谋划长远发展蓝图​

高质量完成昌江区“十五五”规划纲要起草工作，广泛征求意见建议，按程序报请区十一届人大六次会议审议通过，为全区未来五年发展提供科学指引；持续推进试验区建设，完善“周调度、月汇总”机制，推动重点项目建设与重大事项落地，助力试验区高质量发展；稳步推进乡村振兴、国动、大数据管理等专项工作，强化光伏电站运维、人防工程管理、政务数据共享等重点任务落实，统筹推进各项事业协调发展。

（二）聚焦指标稳增长，夯实经济发展基础​

紧盯服务业、固定资产投资、数字经济等核心指标，加强运行监测分析，针对性制定提升措施，确保各项指标保持全市领先水平；加大固定资产投资项目储备与入库力度，破解项目落地瓶颈，全力补齐新增项目个数差距，稳定投资增长态势；推动数字经济工业板块转型升级，培育数字化转型示范企业，促进数字经济与实体经济深度融合，优化产业结构。

（三）聚焦项目强推进，强化资金要素保障​

推动昌江产业园申请零碳园区，培育绿色低碳发展新引擎；全力争取2026年中央预算内资金、专项债、超长期国债等各类资金获批，做好项目落地实施准备，确保资金精准高效使用；持续推进区重点工程、省大中型项目建设，紧盯投资完成率与建设进度，保障项目早竣工、早见效。​