赣交规划字〔2024〕38号

江西省交通运输厅关于印发“十四五”公路水路中期调整项目库的通知

各设区市交通运输局、公路中心，赣江新区城乡建设和交通局、九江市港口航运管理局，省交通投资集团、省港口集团，各厅属单位：

《“十四五”公路水路项目库中期调整报告》已经厅审议通过，现将“十四五”公路水路中期调整项目库印发给你们。请结合实际认真抓好贯彻落实，有力推进规划实施。

附件：1.江西省高速公路“十四五”规划调整项目表

2.江西省普通国道“十四五”规划调整项目表

3.江西省普通省道“十四五”规划调整项目表

4.江西省水运“十四五”规划调整项目表

5.江西省枢纽场站“十四五”规划调整项目表

江西省交通运输厅

2024年11月4日

（此件依申请公开）

附件1

- 江西省高速公路“十四五”中期调整项目库

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设时序 | 项目总投资（亿元） | “十四五”投资总额 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 正选库 |  |  |  |  |
| 1 | 大广高速南康至龙南段改扩建 | 线路长约143公里，双向6车道 | 2019-2022 | 199.6 | 77.8 |
| 2 | 赣皖界至婺源高速公路 | 线路长约41公里，双向4车道 | 2019-2022 | 68.3 | 41.8 |
| 3 | 大广高速吉安至南康段改扩建 | 线路长约145公里，4改8扩容 | 2020-2024 | 166.9 | 146.9 |
| 4 | 沪昆高速昌傅至金鱼石段改扩建 | 线路长约180公里，4改8扩容 | 2022-2025 | 222.3 | 222.3 |
| 5 | G7021宁德至武汉国高新干至瑞昌(赣鄂界)段 | 线路长约220公里，双向4车道 | 2025-2028 | 304.5 | 60.9 |
| 6 | G1535潮州至南昌国家高速公路南丰(赣闽界)至南昌段 | 线路长约205公里，双向4车道 | 2025-2028 | 263 | 52.6 |
| 7 | G3512寻乌至赣州高速公路 | 线路长约160公里，双向4车道 | 2025-2028 | 255 | 51 |
| 8 | G4231南京至九江国家高速公路宿松(赣皖界)至彭泽段 | 线路长约16公里，双向4车道 | 2025-2029 | 49.9 | 10 |
| 9 | 昌樟高速二期工程枫生段扩建工程 | 线路长约10公里，4改8扩容 | 2022-2024 | 22 | 22 |
| 10 | 沪昆高速梨园至东乡段扩建工程 | 线路长约201公里，4改8扩容 | 2022-2025 | 273 | 273 |
| 11 | 萍乡至莲花高速公路 | 线路长约75公里，双向4车道 | 2017-2021 | 93.3 | 5.5 |
| 12 | 宜春至遂川高速公路 | 线路长约195公里，双向4车道 | 2019-2022 | 280.8 | 181.5 |
| 13 | 万宜高速三阳至新田置换段 | 线路长约18公里，双向4车道 | 2020-2022 | 24.3 | 15.6 |
| 14 | 寻乌至龙川高速公路（江西段） | 线路长约27公里，双向4车道 | 2020-2022 | 35.7 | 22.2 |
| 15 | 信丰至南雄高速公路（江西段） | 线路长约14公里，双向4车道 | 2020-2023 | 18.8 | 15.7 |
| 16 | 上饶至浦城高速公路（江西段） | 线路长约51公里，双向4车道 | 2020-2024 | 62.1 | 42 |
| 17 | 南昌西二环绕城高速公路 | 线路长约87公里，双向6车道 | 2020-2024 | 148 | 135.3 |
| 18 | 武宁至通山高速公路（江西段） | 线路长约27公里，双向4车道 | 2020-2026 | 43 | 34.4 |
| 19 | 抚州东临环城高速公路 | 线路长约41公里，双向4车道 | 2021-2024 | 57 | 57 |
| 20 | 遂川至大余高速公路 | 线路长约127公里，双向4车道 | 2021-2025 | 244 | 244 |
| 21 | 樟树至吉安高速公路改扩建工程 | 线路长约105公里，4改8扩容 | 2022-2025 | 121 | 121 |
| 22 | 通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路 | 线路长约80公里，双向4车道 | 2023-2027 | 144 | 72 |
| 23 | 南昌东站至南昌东绕城高速公路 | 线路长约5公里，双向6车道 | 2023-2025 | 12 | 12 |
| 24 | 萍乡绕城高速公路 | 线路长约36公里，双向6车道 | 2023-2026 | 64 | 44.8 |
| 25 | 南昌北二环绕城高速公路 | 线路长约53公里，双向8车道 | 2024-2027 | 107 | 53.5 |
| 26 | 弋阳至南丰高速公路 | 线路长约178公里，双向4车道 | 2024-2027 | 212 | 106 |
| 27 | 新干至兴国高速公路 | 线路长约173公里，双向4车道 | 2025-2028 | 217 | 43.4 |
| 28 | 会昌联络线 | 线路长约22公里，双向4车道 | 2025-2028 | 40 | 8 |
| 29 | 南昌南绕城东延塔城至进贤高速公路 | 线路长约42公里，双向4车道 | 2025-2028 | 61.7 | 12.3 |
| 30 | 彭泽至东乡高速公路 | 线路长约190公里，双向4车道 | 2025-2028 | 240 | 48 |
| 31 | 上饶（浙赣界）至鹰潭高速公路（含鹰潭绕城） | 线路长约167公里，双向4车道31公里，双向6车道136公里 | 2025-2028 | 272 | 54.4 |
| （二） | 储备库 |  |  |  |  |
| 1 | 宜春绕城高速公路东北环线 | 线路长约23公里，双向6车道 |  |  |  |
| 2 | 鄱阳至都昌至南昌高速公路 | 线路长约105公里，双向4车道 |  |  |  |
| 3 | 福银高速江西段二通道南昌至庐山高速公路 | 线路长约60公里，双向4车道 |  |  |  |
| 4 | 南京至九江国高九江跨湖二通道段 | 线路长约46公里，双向6车道 |  |  |  |
| 5 | 杭州至上饶国高开化（赣浙界）至德兴至上饶 | 线路长约89公里，双向4车道 |  |  |  |
| 6 | 南昌至凤凰国高上栗至醴陵赣湘界段 | 线路长约5公里，双向4车道 |  |  |  |
| 7 | 景德镇至上饶高速公路 | 线路长约69公里，双向4车道 |  |  |  |
| 8 | 德兴至婺源高速公路 | 线路长约33公里，双向4车道 |  |  |  |
| 9 | 兴国至遂川至桂东高速公路 | 线路长约152公里，双向4车道 |  |  |  |
| 10 | 福银高速江西段二通道九江江洲长江大桥 | 线路长约10公里，双向4车道 |  |  |  |
| 11 | 鄱阳至万年 | 线路长约41公里，双向4车道 |  |  |  |
| 12 | 瑞昌至武宁高速公路 | 线路长约32公里，双向4车道 |  |  |  |
| 13 | 德安至武宁高速公路 | 线路长约43公里，双向4车道 |  |  |  |
| 14 | 景德镇绕城高速公路 | 线路长约42公里，双向6车道 |  |  |  |
| 15 | 寻全高速西延 | 线路长约54公里，双向4车道 |  |  |  |
| 16 | 信丰至南雄高速公路东延 | 线路长约120公里，双向4车道 |  |  |  |

附件2

- 江西省普通国道“十四五”中期调整项目库

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设时序 | 项目总投资（亿元） | “十四五”投资总额 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 正选库 |  |  |  |  |
| 1 | G532星子横塘至共青段公路改建工程 | 升级改造一级公路24.3公里 | 2017-2021 | 6.10 | 1.53 |
| 2 | G220瑞昌市武穴大桥南互通至金丝村升级改造工程 | 升级改造一级公路2.2公里 | 2019-2021 | 3.15 | 1.04 |
| 3 | G220崇义县分水坳至西门公路改建工程 | 升级改造二级公路31.2公里 | 2017-2021 | 10.41 | 0.2 |
| 4 | G356兴国县蕉溪至均村段公路改建工程 | 升级改造一级公路5公里，二级公路15.5公里 | 2018-2021 | 2.60 | 0.83 |
| 5 | G535龙南市汶龙至渡江段公路改建工程 | 升级改造一级公路18.43公里，二级公路15.9公里 | 2018-2021 | 6.93 | 1.19 |
| 6 | G353靖安县中源至白沙坪改建工程 | 升级改造二级公路13.1公里 | 2019-2021 | 2.28 | 1.46 |
| 7 | G220万载县绕城段公路新建工程 | 升级改造一级公路14.8公里 | 2018-2021 | 6.09 | 2.94 |
| 8 | G354奉新县绕城一级公路改建工程 | 升级改造一级公路7.8公里 | 2018-2022 | 2.94 | 1.76 |
| 9 | G320玉山县岩瑞会英亭至文成段工程 | 升级改造一级公路18.2公里 | 2017-2021 | 11.73 | 0.71 |
| 10 | G320横峰县司铺至岑阳段改建工程 | 升级改造一级公路19.1公里 | 2018-2021 | 6.56 | 0.9 |
| 11 | G236鄱阳县城至田畈街段改造项目 | 新建一级公路39.8公里 | 2019-2021 | 7.92 | 1.66 |
| 12 | G220万载至袁州段一级公路改建工程 | 升级改造一级公路32.9公里 | 2020-2022 | 52.02 | 33.05 |
| 13 | G353弋阳县曹溪至盘岭段改建工程 | 升级改造一级公路12.9公里 | 2020-2023 | 1.70 | 1.44 |
| 14 | G320芦溪县分界埠至江机公路改建工程 | 升级改造一级公路15公里 | 2020-2021 | 3.91 | 1.17 |
| 15 | G357信丰县坪石至县城段公路改建工程 | 升级改造一级公路16公里 | 2018-2021 | 3.69 | 1.06 |
| 16 | G322（原S318）南丰县市山至杉树坳段公路改建工程 | 升级改造二级公路45公里 | 2020-2025 | 7.75 | 6.39 |
| 17 | G206瑞金市城区至济广高速瑞金南出口段公路改建工程 | 升级改造一级公路10公里 | 2019-2021 | 2.54 | 1.54 |
| 18 | G220上犹县双溪至平富段公路改建工程 | 升级改造二级公路31公里 | 2017-2021 | 3.54 | 0.4 |
| 19 | G105信丰县物流城至大塘段公路改建工程 | 升级改造一级公路10公里 | 2020-2023 | 2.79 | 0.12 |
| 20 | G105赣州中心城区改线(章贡段) | 新建一级公路5.1公里 | 2018-2023 | 56.18 | 13 |
| 21 | G105赣州中心城区改线(赣州经开区段) | 新建一级公路18.9公里 | 2019-2021 |  |  |
| 22 | G105赣州中心城区改线(南康段) | 新建一级公路37.1公里，隧道1180延米 | 2018-2026 |  |  |
| 23 | G105吉水县醪桥至青原区草坪桥段 | 升级改造一级公路28.3公里 | 2020-2022 | 13.42 | 3.68 |
| 24 | G236芜湖至汕尾鄱阳县城至乌泥段 | 新建一级公路21.7公里，桥梁12678延米 | 2019-2023 | 25.46 | 15.5 |
| 25 | G322瑞安至友谊关公路峡江县赣江大桥 | 升级改造一级公路0.6公里，桥梁1037延米 | 2020-2022 | 1.30 | 0.52 |
| 26 | G320国道弋阳朱坑至圭峰段 | 升级改造一级公路24.5公里，桥梁1038延米 | 2019-2023 | 7.36 | 7.36 |
| 27 | G206石城小松至石子排段 | 升级改造一级公路24.7公里 | 2021-2024 | 8.37 | 8.37 |
| 28 | G351台小线婺源赋春绕镇段 | 新建一级公路6.4公里 | 2019-2022 | 1.64 | 1.64 |
| 29 | G353宁福线万年县城外环 | 升级改造一级公路3.7公里 | 2020-2024 | 2.22 | 2.22 |
| 30 | G206国道桃林至大田段 | 升级改造一级公路10公里 | 2019-2022 | 3.69 | 0.65 |
| 31 | G238定南历市至老城段 | 升级改造一级公路17.6公里 | 2019-2021 | 5.18 | 0.42 |
| 32 | G238丰城孙渡至桥东段 | 升级改造一级公路5.5公里 | 2019-2022 | 1.03 | 1.03 |
| 33 | G206金溪绕城公路 | 新建一级公路13.8公里 | 2020-2023 | 4.84 | 2.32 |
| 34 | G105泰和县文田至上田立交段 | 升级改造一级公路11.3公里 | 2020-2023 | 4.88 | 3.94 |
| 35 | G530彭泽新屋洪家至泉山段 | 升级改造一级公路4.4公里 | 2020-2021 | 1.02 | 0.46 |
| 36 | G320贵溪城区段 | 新建一级公路20.7公里 | 2021-2024 | 14.97 | 14.97 |
| 37 | G356湄洲至西昌公路万安县市界至焦源段 | 升级改造二级公路34.2公里，桥梁2078延米，隧道5239延米 | 2023-2025 | 13.01 | 13.01 |
| 38 | G356兴国均村至五里隘段 | 升级改造二级公路6.1公里 | 2023-2025 | 1.79 | 1.79 |
| 39 | G319瑞金至兴国（瑞金起点段）改线（瑞兴于快速交通走廊） | 新建一级公路18.5公里 | 2020-2026 | 9.74 | 5.06 |
| 40 | G319瑞金至兴国（宁都段）改线（瑞兴于快速交通走廊） | 升级改造二级公路11.1公里 | 2020-2022 | 2.96 | 1.18 |
| 41 | G319瑞金至兴国（瑞金瑞林段）改线（瑞兴于快速交通走廊） | 新建一级公路11.7公里、二级公路11公里，隧道1543延米 | 2020-2026 | 14.98 | 13.53 |
| 42 | G319瑞金至兴国（于都段）改线（瑞兴于快速交通走廊） | 新建一级公路33.9公里 | 2020-2026 | 21.31 | 14.45 |
| 43 | G319瑞金至兴国（兴国段）改线（瑞兴于快速交通走廊） | 新建一级公路46.3公里，隧道2590延米 | 2020-2027 | 28.17 | 7.27 |
| 44 | G206烟汕线余干县黄金埠段 | 升级改造一级公路8公里 | 2023-2026 | 1.38 | 1 |
| 45 | G316金溪绕城公路 | 新建一级公路10.5公里 | 2020-2022 | 2.77 | 1.12 |
| 46 | G206国道蛟潭花千谷至唐英大道段 | 升级改造一级公路20.2公里、二级公路4.9公里 | 2021-2024 | 5.34 | 5.34 |
| 47 | G320上高墨山至万载改建段 | 升级改造一级公路22.6公里 | 2021-2024 | 11.52 | 11.52 |
| 48 | G206会昌周田至筠门岭段 | 新建一级公路11.3公里 | 2021-2025 | 4.55 | 4.55 |
| 49 | G236芜汕线鄱阳县城外环 | 新建一级公路9.1公里 | 2022-2025 | 4.84 | 4.84 |
| 50 | G206国道丽阳至桃林段 | 升级改造一级公路15.3公里 | 2021-2024 | 11.57 | 11.57 |
| 51 | G323章贡区梅林大桥至沙石段 | 升级改造一级公路14.2公里 | 2021-2025 | 6.56 | 6.56 |
| 52 | G220东深线安福县山庄乡至寮塘镇段 | 升级改造二级公路12.5公里 | 2021-2024 | 1.71 | 1.71 |
| 53 | G322乐安绕城公路 | 新建一级公路9.8公里 | 2021-2024 | 4.49 | 4.49 |
| 54 | G206广昌白沙坪至田西村南岭脑段 | 升级改造二级公路21.7公里 | 2023-2025 | 4.05 | 4.05 |
| 55 | G535全南汶坑至吊兰寨段 | 升级改造二级公路6.8公里 | 2024-2025 | 1.54 | 1.54 |
| 56 | G220崇义西门至生龙口段(一期) | 升级改造一级公路5.5公里、二级公路2.5公里，隧道2467延米 | 2025-2026 | 9.26 | 6.64 |
| 57 | G322（原S318）杉树坳至宜黄东陂段 | 升级改造二级公路12.3公里，隧道2470延米 | 2025-2026 | 4.16 | 3.16 |
| 58 | G238安远塘村至龙布段 | 升级改造二级公路19.6公里 | 2025-2026 | 3.86 | 2 |
| 59 | G353武宁县罗溪至修水县黄沙段 | 升级改造二级公路38.8公里 | 2025-2026 | 10.94 | 7.63 |
| 60 | G356万安绕城段 | 新建一级公路11.3公里 | 2024-2027 | 11.49 | 7 |
| 61 | G105赣县区五云至石岩前段 | 升级改造一级公路3.2公里 | 2025-2027 | 1.88 | 0.2 |
| 62 | G236芜汕线余干县黄金埠段 | 升级改造一级公路1公里，桥梁1193延米 | 2024-2026 | 4.12 | 1.8 |
| 63 | G533樟树城区至牛石背段 | 升级改造一级公路33.2公里 | 2023-2026 | 11.21 | 11.21 |
| 64 | G320高安境内改线 | 升级改造一级公路27.2公里 | 2024-2027 | 12.50 | 11.24 |
| 65 | G353宁福线弋阳徐家至陈谷音段 | 升级改造一级公路13.2公里 | 2022-2025 | 5.90 | 5.90 |
| 66 | G320余江黎家岗至唐山段 | 升级改造一级公路7.2公里 | 2024-2027 | 3.15 | 1.64 |
| 67 | G206南城绕城公路 | 新建一级公路31.5公里 | 2023-2026 | 16.98 | 10 |
| 68 | G105龙南里仁至临塘段 | 新建一级公路19.8公里 | 2023-2026 | 14.11 | 5.09 |
| 69 | G323赣县江口至梅林大桥段 | 升级改造一级公路14.9公里，桥梁1043延米 | 2023-2026 | 11.22 | 5.41 |
| 70 | G320南昌县向塘至新建区西山段 | 新建一级公路41.3公里，桥梁7083延米 | 2023-2026 | 52.13 | 43.42 |
| 71 | G206南丰县绕城公路 | 新建一级公路10.9公里 | 2023-2026 | 5.25 | 5.25 |
| 72 | G220武穴至瑞昌过江通道及接线（江西段）瑞昌码头至武蛟段 | 新建一级公路8.1公里 | 2025-2027 | 9.88 | 2 |
| 73 | G206瑞金济广高速瑞金南出口至会昌（县界）段 | 升级改造一级公路27.7公里 | 2025-2028 | 13.27 | 0.2 |
| （二） | 储备库 |  |  |  |  |
| 1 | G320绕上高城区段 | 升级改造一级公路24.5公里 |  |  |  |
| 2 | G533樟树牛石背至竹山段 | 升级改造一级公路18.5公里 |  |  |  |
| 3 | G533竹山至罗坊段 | 升级改造一级公路5.3公里 |  |  |  |
| 4 | G220永新县茅坪至才丰段 | 升级改造一级公路17.3公里 |  |  |  |
| 5 | G238丰城桥东至昌宁高速桥东互通段连接线 | 升级改造一级公路2.6公里 |  |  |  |
| 6 | G238安远三排至黄泥岭段 | 新建一级公路14.9公里 |  |  |  |
| 7 | G357上犹罗边至黄埠段 | 升级改造一级公路3.8公里 |  |  |  |
| 8 | G357南康唐江至罗边段 | 升级改造一级公路4.1公里 |  |  |  |
| 9 | G531蔡都线蔡岭至都昌县城段 | 升级改造一级公路28.7公里 |  |  |  |
| 10 | G354安义东互通至鼎湖镇段（安义县南外环路） | 新建一级公路7.5公里 |  |  |  |
| 11 | G322莲花县富民至寨里段 | 新建一级公路14.6公里 |  |  |  |
| 12 | G236抚州高新区黄远山至下邓段 | 新建一级公路12.7公里，桥梁2712延米 |  |  |  |
| 13 | G236临川区下邓至圆石段 | 新建一级公路8.2公里 |  |  |  |
| 14 | G357南康龙回龙东至城区五马段 | 升级改造一级公路19.7公里 |  |  |  |
| 15 | G105章贡区石岩前至通天岩段 | 升级改造一级公路4公里 |  |  |  |
| 16 | G220东深线瑞昌桂林桥至范镇段 | 升级改造一级公路10.6公里 |  |  |  |
| 17 | G530湖口境内南移（马影至苏官渡段） | 升级改造一级公路5.3公里 |  |  |  |
| 18 | G356永新县石口至分界段 | 升级改造一级公路2.4公里 |  |  |  |
| 19 | G356井冈山分界至庄前段 | 升级改造一级公路7.6公里 |  |  |  |
| 20 | G354铜鼓江头至丰田段绕城段 | 新建一级公路8公里、二级公路8.4公里 |  |  |  |
| 21 | G206会昌珠高寨至九州段 | 新建一级公路5.2公里 |  |  |  |
| 22 | G238丰城梅岗至孙渡段 | 新建一级公路15公里 |  |  |  |
| 23 | G105丰城围里至樟树龙池段 | 升级改造一级公路16.5公里 |  |  |  |
| 24 | G351台小线湖口苏官渡至柴桑区新合段 | 新建一级公路59.7公里，桥梁7140延米 |  |  |  |
| 25 | G319安源区五陂镇至安源镇段 | 升级改造一级公路3.7公里 |  |  |  |
| 26 | G105遂川县雩田至洪门段 | 升级改造一级公路17.1公里 |  |  |  |
| 27 | G640上栗县桐木镇至上栗镇段 | 升级改造一级公路33.2公里 |  |  |  |
| 28 | G640万载县城至双桥段 | 升级改造一级公路21.1公里 |  |  |  |
| 29 | G105北澳线黄梅（赣鄂界）至共青城市关帝庙段 | 升级改造一级公路51.3公里 |  |  |  |
| 30 | G105丰城红门至围里段 | 新建一级公路7公里，桥梁2000延米 |  |  |  |
| 31 | G354宜丰县界（苦竹坳）至新昌段 | 升级改造一级公路37.4公里 |  |  |  |
| 32 | G351浮梁县湘湖至分水岭段 | 升级改造二级公路36.5公里 |  |  |  |
| 33 | G319上栗县清溪村至四海村段 | 升级改造一级公路14.7公里 |  |  |  |
| 34 | G220崇义西门至生龙口段（二期） | 升级改造二级公路17.9公里 |  |  |  |
| 35 | G206广昌县绕城段 | 新建一级公路18.7公里 |  |  |  |
| 36 | G353余千县南外环绕城过境 | 新建一级公路10.8公里 |  |  |  |
| 37 | G353宁德至福贡万年县盘岭至珠山段 | 升级改造一级公路11.8公里 |  |  |  |
| 38 | G323大余分水坳至青龙平岗段 | 升级改造一级公路28.4公里 |  |  |  |
| 39 | G640宁都石上圩镇段 | 升级改造一级公路2公里 |  |  |  |
| 40 | G316抚州高新区黄远山至杨泗桥段 | 新建一级公路23.8公里 |  |  |  |
| 41 | G206乐平市塔前至镇桥段 | 新建一级公路28公里 |  |  |  |
| 42 | G105樟树龙池至永泰段 | 新建一级公路29.7公里 |  |  |  |
| 43 | G535全南含水桥至镇仔段 | 升级改造一级公路8.4公里 |  |  |  |
| 44 | G358寻乌河岭至罗坑段 | 升级改造一级公路10公里 |  |  |  |
| 45 | G237婺源县江湾绕镇段 | 升级改造一级公路5公里 |  |  |  |
| 46 | G237德兴市铜都大道至盘田农场段 | 升级改造二级公路3.9公里，隧道2920延米 |  |  |  |
| 47 | G320芦溪江机至湘东老关段 | 原级改造一级公路34.3公里 |  |  |  |
| 48 | G535定南泮贤至修建段（西环南路） | 新建一级公路8.4公里 |  |  |  |
| 49 | G238安远龙布至牛犬山段 | 升级改造一级公路18.4公里 |  |  |  |
| 50 | G105红谷滩区厚田乡新山下至丰厚公路段 | 新建一级公路7公里 |  |  |  |

附件3

- 江西省普通省道“十四五”中期调整项目库

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设时序 | 项目总投资（亿元） | “十四五” 投资总额 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 正选库 |  |  |  |  |
| 1 | S426袁渡至梁西（白虎岭至黄马互通段）公路改建工程 | 升级改造二级公路3公里，四级公路1.8公里 | 2019-2023 | 0.83 | 0.29 |
| 2 | S218安义互通至石鼻镇段公路改建（安义县古村大道）工程 | 升级改造二级公路4.6公里 | 2019-2023 | 1.69 | 1.24 |
| 3 | S306乐平市吾口至杨范段公路改建工程 | 升级改造一级公路25.8公里 | 2016-2025 | 7.04 | 1.03 |
| 4 | S538莲花县垒里冲至山斗岭段改建工程 | 升级改造二级公路18公里 | 2017-2021 | 2 | 0.01 |
| 5 | S311芦溪县张佳坊至湘东源洴改建工程 | 升级改造二级公路23.4公里 | 2018-2022 | 3.45 | 0.91 |
| 6 | S224上栗县桐木至水口山公路改建工程 | 升级改造二级公路9公里 | 2020-2021 | 1.55 | 0.29 |
| 7 | S454信丰正平至崇仙公路改建工程 | 升级改造二级公路40.1公里 | 2018-2021 | 5.63 | 0.29 |
| 8 | S316大余新城至白枧坳公路改建工程（一期） | 升级改造二级公路13.2公里 | 2018-2023 | 1.72 | 0.21 |
| 9 | S221铜鼓金鸡桥至大塅段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路14.6公里 | 2018-2024 | 2.16 | 0.97 |
| 10 | S426丰城珊瑚村至石滩镇故县村段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路30.6公里 | 2018-2021 | 2.94 | 0.79 |
| 11 | S527上高横江至上甘山段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路13.2公里 | 2019-2021 | 1.59 | 0.21 |
| 12 | S223万载后槎至袁州金瑞段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路14.7公里 | 2019-2021 | 2.1 | 1.28 |
| 13 | S223袁州湖田至洪塘公路段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路14.3公里 | 2018-2023 | 1.9 | 1.3 |
| 14 | S203上饶县灵山至上饶公路工程 | 升级改造一级公路12.8公里，二级公路17.3公里，桥梁1712延米 | 2018-2022 | 6.23 | 2.19 |
| 15 | S303婺源浙岭头至浙源段公路升级改建项目 | 升级改造二级公路10.6公里 | 2019-2022 | 1.43 | 0.4 |
| 16 | S306德兴市界至龙头升级改建工程 | 升级改造三级公路6.8公里 | 2019-2024 | 0.96 | 0.73 |
| 17 | S221青原区文陂至泰和县界公路改造工程 | 升级改造二级公路4.1公里 | 2018-2025 | 0.51 | 0.39 |
| 18 | S227乐安招携至漳灌公路改建工程 | 升级改造二级公路21.5公里 | 2018-2024 | 3.75 | 0.07 |
| 19 | S433乐安咸溪至店元公路改建工程 | 升级改造二级公路5.1公里 | 2019-2024 | 0.72 | 0.01 |
| 20 | S424东乡孝岗至安全村段改建工程 | 升级改造二级公路20.5公里 | 2019-2024 | 2.66 | 0.24 |
| 21 | S424安全村至秀古镇段公路改建工程 | 升级改造一级公路9公里，二级公路12.1公里 | 2019-2024 | 3.02 | 0.58 |
| 22 | S207万年县城外环改建工程 | 升级改造一级公路12.5公里 | 2020-2022 | 5.34 | 3.99 |
| 23 | S316大余铜锣湾至池江段公路改建工程 | 升级改造二级公路10.1公里 | 2017-2024 | 1.6 | 0.05 |
| 24 | S317安远黎洞至安信亭段公路改建工程 | 升级改造二级公路27.8公里 | 2017-2021 | 4.07 | 0.88 |
| 25 | S317信丰热水至大星段公路改建工程 | 升级改造二级公路20.9公里 | 2017-2026 | 3.3 | 0.78 |
| 26 | S219兴国焦坑至莲塘公路改建工程(一期） | 升级改造二级公路14.9公里 | 2018-2025 | 2.7 | 1.33 |
| 27 | S221上犹丫叉岭至古陂段公路改建工程 | 升级改造二级公路8公里 | 2019-2021 | 0.97 | 0.23 |
| 28 | S449兴国隘上至杉村段公路改建工程 | 升级改造二级公路12.3公里 | 2019-2021 | 1.66 | 1.16 |
| 29 | S451瑞金泉水迳至瑞林段公路改建工程 | 升级改造二级公路19.8公里 | 2019-2026 | 4.17 | 1.9 |
| 30 | S451瑞金九堡至云石山段公路改建工程 | 升级改造二级公路25公里 | 2019-2023 | 4.01 | 1.83 |
| 31 | S452兴国船溪至鹅公塘段公路改建工程 | 升级改造二级公路9.9公里 | 2020-2021 | 1.44 | 1.08 |
| 32 | S221上犹沈坊至滨江公路改建工程 | 升级改造二级公路8.2公里 | 2020-2021 | 1.91 | 0.52 |
| 33 | S433崇仁巴山至咸溪公路改建工程 | 升级改造二级公路40.4公里 | 2020-2024 | 4.61 | 2.39 |
| 34 | S213宜黄棠阴至徐兰公路改建工程 | 升级改造二级公路21.2公里 | 2020-2022 | 2.05 | 0.52 |
| 35 | S208东乡寨上至岗上积段改建工程 | 升级改造二级公路23.4公里 | 2020-2024 | 2.16 | 0.99 |
| 36 | S312临川下彭村委会至东馆下龚段公路改建工程（青泥镇至大塘电厂段） | 升级改造二级公路7.8公里 | 2020-2021 | 0.86 | 0.47 |
| 37 | S212黎川绕城公路改建工程 | 新建一级公路5.9公里 | 2020-2024 | 1.74 | 1.19 |
| 38 | S312崇仁六七三处至礼陂段公路改建工程 | 升级改造二级公路16.1公里 | 2020-2023 | 1.88 | 1.08 |
| 39 | S443枫江至永阳公路改建工程 | 升级改造二级公路72.2公里 | 2019-2024 | 8.81 | 0.22 |
| 40 | S219永丰县白岭至佐塘段公路改建工程 | 升级改造二级公路18.4公里 | 2020-2025 | 2.59 | 0.01 |
| 41 | S216新干县蜜蜂街至潭丘段公路改建工程 | 升级改造二级公路21.2公里 | 2019-2025 | 2.58 | 1.32 |
| 42 | S205瑶鹅线弋阳陈屋至窑上段升级改建工程 | 升级改造二级公路6.9公里 | 2020-2021 | 0.65 | 0.39 |
| 43 | S306仙莲玉山新蓬村至螺蛳村段绕城公路工程 | 升级改造一级公路4.2公里，二级公路1.1公里，桥梁1723延米 | 2020-2022 | 5.25 | 1.58 |
| 44 | S428绕上高城区段一级公路新建工程 | 升级改造一级公路7.3公里 | 2020-2023 | 2.93 | 2.57 |
| 45 | S309丰城石滩至丰城城区段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路6.1公里 | 2020-2022 | 1.37 | 1.08 |
| 46 | S218武宁县罗溪至盘溪段公路改建工程 | 升级改造二级公路10.2公里 | 2020-2021 | 2.75 | 1.98 |
| 47 | S209彭泽县乐观至童家弄段公路改造工程 | 升级改造二级公路7.3公里 | 2020-2021 | 0.88 | 0.88 |
| 48 | S207余江区画桥饶家至皇桥何家一级公路升级改建工程 | 新建一级公路9.6公里 | 2020-2023 | 4.6 | 2.38 |
| 49 | S413余江区曾家洼至画桥饶家改建项目 | 新建一级公路2.2公里 | 2021-2022 | 0.96 | 0.31 |
| 50 | S206贵溪市虹桥至黄思段公路改建工程 | 新建二级公路9.5公里 | 2020-2022 | 2.02 | 0.93 |
| 51 | S221线付家圩至加山段一级公路改建工程 | 升级改造一级公路16.5公里 | 2020-2022 | 5.17 | 5.01 |
| 52 | S222线金鸡布至峡石段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路18.1公里 | 2020-2025 | 3.44 | 3.25 |
| 53 | S502浮梁县江村至储田段公路改建工程 | 升级改造二级公路29.8公里 | 2020-2021 | 3.33 | 0.5 |
| 54 | S404浮梁县东港至黄坛段公路改建工程 | 升级改造三级公路14公里 | 2020-2021 | 1.18 | 0.69 |
| 55 | S404浮梁县黄坛至三龙段公路改建工程 | 升级改造二级公路21.4公里 | 2020-2021 | 1.98 | 0.19 |
| 56 | S543瑞金瑞林至葛练（县界）段公路改建工程 | 升级改造二级公路8.2公里 | 2024-2026 | 1.87 | 0.52 |
| 57 | S547上犹梅水至窑下段公路改建工程 | 升级改造二级公路8.7公里 | 2021-2022 | 1.67 | 1.67 |
| 58 | S226南康横市至十八塘段公路改建工程 | 升级改造二级公路23公里 | 2021-2023 | 2.96 | 2.96 |
| 59 | S221赣县沙地至沙圩桥公路改建工程 | 升级改造二级公路10.4公里 | 2021-2023 | 1.74 | 1.74 |
| 60 | S448宁都城区段公路改建工程 | 升级改造一级公路14.8公里 | 2022-2024 | 7.94 | 7.94 |
| 61 | S316信丰县城至铜锣湾公路改建工程 | 升级改造二级公路39公里 | 2021-2026 | 5.98 | 0.42 |
| 62 | S219于都古田至新地段公路改建工程 | 升级改造一级公路6.5公里 | 2022-2025 | 4.38 | 4.38 |
| 63 | S212临川展坪至上顿渡公路改建工程 | 升级改造二级公路20.1公里 | 2021-2024 | 2.53 | 2.53 |
| 64 | S219峡江县长排桥至巴邱镇出口段公路改建工程 | 升级改造二级公路22.5公里 | 2021-2022 | 2.87 | 2.87 |
| 65 | S307宜丰村前至棠浦二级公路改建工程 | 升级改造一级公路2.3公里，二级公路13.5公里 | 2021-2021 | 2.05 | 2.05 |
| 66 | S206贵溪市港黄至桃源段公路改建工程 | 新建二级公路17.6公里 | 2021-2025 | 5.6 | 5.6 |
| 67 | S311湘东区麻山段公路改建工程 | 升级改造一级公路3公里 | 2021-2022 | 1 | 1 |
| 68 | S311芦溪县武功山蔡家村至麻田村公路拓宽工程 | 升级改造一级公路3.5公里 | 2023-2024 | 2.17 | 2.17 |
| 69 | S306鄱阳县城外环改建工程 | 升级改造一级公路5.5公里 | 2023-2025 | 1.78 | 1.78 |
| 70 | S201玉山县横街绕镇改建工程 | 升级改造二级公路3.2公里 | 2022-2024 | 1.05 | 1.05 |
| 71 | S202玉山县绕城段工程 | 升级改造一级公路5.7公里，桥梁1266延米 | 2023-2025 | 4.88 | 4.88 |
| 72 | S201广丰区大石至湖里段公路改建工程 | 升级改造一级公路7.8公里 | 2023-2024 | 3.82 | 3.82 |
| 73 | S527高安相城至横江段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路9.9公里 | 2021-2022 | 1.29 | 1.29 |
| 74 | S219高安灰埠至太阳段段公路升级改建工程 | 升级改造二级公路3.5公里，三级公路11公里 | 2023-2025 | 1.62 | 1.62 |
| 75 | S309高安独城至新街段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路13.3公里 | 2021-2022 | 2.23 | 2.23 |
| 76 | S221上高况家至七里岭段一级公路改建工程 | 升级改造一级公路5.3公里 | 2022-2023 | 1.39 | 1.39 |
| 77 | S444永新县才丰至东里段公路新建工程 | 新建一级公路6.2公里 | 2021-2026 | 2.41 | 0.98 |
| 78 | S222吉安县桐坪至长塘段公路改建工程 | 升级改造一级公路11.4公里 | 2022-2024 | 6.02 | 6.02 |
| 79 | S222万载高村至三兴段公路改建工程 | 升级改造二级公路20.2公里 | 2022-2025 | 3.26 | 3.26 |
| 80 | S314青原区新圩至富滩段公路改建工程 | 升级改造二级公路17.7公里 | 2024-2026 | 2.98 | 1.73 |
| 81 | S444省道永新县东里至江背村公路改建工程 | 升级改造二级公路13.8公里 | 2021-2024 | 2.4 | 2.4 |
| 82 | S315遂川县城至珠田段公路改建工程 | 升级改造一级公路7公里 | 2023-2024 | 3.86 | 3.86 |
| 83 | S312东乡区甘坑至东金分界段公路改建工程 | 升级改造二级公路12公里 | 2024-2026 | 1.3 | 1.1 |
| 84 | S226南康沙田水至横市段公路改建工程 | 升级改造二级公路26.9公里 | 2024-2026 | 4.86 | 2.86 |
| 85 | S317寻乌县城至长溪段公路改建工程 | 升级改造二级公路8.2公里 | 2025-2027 | 2.11 | 0.1 |
| 86 | S219于都贡江至金沙公路改建工程 | 升级改造二级公路30.7公里 | 2022-2025 | 5.11 | 5.11 |
| 87 | S223万载株潭至后槎段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路6.7公里 | 2024-2026 | 0.96 | 0.6 |
| 88 | S204铅山县陈坊至太源段公路改建工程 | 升级改造三级公路4.3公里 | 2024-2025 | 0.83 | 0.83 |
| 89 | 萍乡市中环东路（S533绕城） | 新建一级公路6公里，桥梁3415延米 | 2023-2024 | 15.52 | 15.52 |
| 90 | S221修水县界下至杭口镇段公路改建工程 | 升级改造一级公路6.2公里，二级公路48.4公里 | 2023-2026 | 9.19 | 9.19 |
| 91 | S214都昌县城绕城段公路改建工程 | 升级改造一级公路7.5公里 | 2023-2026 | 4.58 | 4.58 |
| 92 | S202广丰区大坪至南山段改建工程 | 升级改造一级公路1.9公里 | 2023-2024 | 2.59 | 2.59 |
| 93 | S548上犹窑下至树木园公路新建工程 | 新建二级公路3.8公里 | 2023-2025 | 2.46 | 2.46 |
| 94 | S224安福县章庄至泰山段公路改建工程 | 升级改造二级公路7.3公里，隧道4728延米 | 2024-2026 | 7 | 5.33 |
| 95 | S213宜黄县绕城公路改建工程 | 新建一级公路3.3公里 | 2024-2026 | 2 | 2 |
| 96 | S309丰城梅岗至曲江段一级公路改建工程 | 升级改造一级公路8.3公里 | 2024-2026 | 7.39 | 5.46 |
| 97 | S314永丰县上固至三坊段公路改建工程 | 升级改造二级公路15.8公里 | 2024-2026 | 4.58 | 3.53 |
| 98 | S221上犹社溪至油石段公路改建工程 | 升级改造二级公路6.8公里 | 2024-2026 | 1.12 | 0.87 |
| 99 | S544遂川县白水仙至达泉段公路改建工程 | 升级改造二级公路8.8公里，三级公路2.1公里 | 2024-2026 | 2.35 | 2.18 |
| 100 | S221省道泰和县万合镇至永昌段公路改建一期工程 | 升级改造二级公路13.1公里 | 2025-2027 | 3.25 | 1.08 |
| 101 | S512万年县昌港至鄱阳桐山段改建工程 | 升级改造一级公路9.1公里，二级公路12.5公里 | 2024-2026 | 7.29 | 2.65 |
| 102 | S413万年县苏桥乡至万鹰线公路改建工程 | 升级改造二级公路4.3公里 | 2024-2026 | 1.35 | 0.67 |
| 103 | S416丰城隍城钱家至上城村段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路2.2公里 | 2024-2026 | 0.34 | 0.17 |
| 104 | S221宜丰找桥至潭山二级公路改建工程 | 升级改造二级公路15.9公里 | 2024-2026 | 1.88 | 0.88 |
| （二） | 储备库 |  |  |  |  |
| 1 | S219新干县蒋家至长排桥段公路改建工程 | 升级改造二级公路34.4公里 |  |  |  |
| 2 | S206文坊集镇至虹桥段一期（文坊镇滨河大道）新建工程 | 新建二级公路2.3公里 |  |  |  |
| 3 | S206贵溪市流口至上汗塘项目 | 新建二级公路13.6公里 |  |  |  |
| 4 | S410鄱阳县石门街至候家岗段升级改建工程 | 升级改造二级公路11.5公里 |  |  |  |
| 5 | S201广丰区南山至大石段改建工程 | 升级改造一级公路9公里 |  |  |  |
| 6 | S207鄱阳县凰岗至神山段公路改建工程 | 升级改造二级公路3.7公里，三级公路7.3公里 |  |  |  |
| 7 | S410鄱阳县莳山至枧田街段公路改建工程 | 升级改造二级公路22.2公里 |  |  |  |
| 8 | S205德兴市尚和至万村段升级改造 | 升级改造二级公路12.4公里 |  |  |  |
| 9 | S308湘东区栗塘至凤凰段公路改建工程 | 升级改造一级公路5.7公里 |  |  |  |
| 10 | S533安源区金光大道至十里段公路改建工程 | 升级改造一级公路3.3公里 |  |  |  |
| 11 | S452赣县区田村至麂滩段公路改建工程 | 升级改造二级公路13.6公里 |  |  |  |
| 12 | S221南康区圩下至丫叉岭段公路改建工程 | 升级改造二级公路17.6公里 |  |  |  |
| 13 | S221宜丰陂下至南山段二级公路改建工程 | 升级改造二级公路10.3公里 |  |  |  |
| 14 | S104进贤县钟陵乡石灰岭至栖贤山段公路新建工程 | 升级改造二级公路7.2公里 |  |  |  |
| 15 | S221上高塔下至石蚁坳段一级公路改建工程 | 升级改造一级公路12.6公里 |  |  |  |
| 16 | S212临川区李渡大桥至桐源段公路改建工程 | 升级改造二级公路17.6公里 |  |  |  |
| 17 | S223安福县十里楼至枫田段公路改建工程 | 升级改造二级公路11.2公里 |  |  |  |
| 18 | S546遂川县仙人井至滁州段公路改建工程 | 升级改造二级公路26.2公里 |  |  |  |
| 19 | S542新江水边至五斗江段公路改建工程 | 升级改造二级公路13.3公里 |  |  |  |
| 20 | S315遂川县左安至汤湖段公路改建工程 | 升级改造一级公路11.5公里 |  |  |  |
| 21 | S205横峰县铺前至莲荷段新建项目（一期） | 新建一级公路8.1公里 |  |  |  |
| 22 | S215昌九大道南湖特大桥至青年大道段公路改建工程 | 新建一级公路3.1公里 |  |  |  |
| 23 | S206贵溪市文坊集镇（二期）濠水村至虹桥村 | 新建二级公路1.6公里 |  |  |  |
| 24 | S306仙莲线德兴市城区段改建项目 | 升级改造二级公路11.7公里 |  |  |  |
| 25 | S205横峰县铺前至莲荷段新建项目（二期） | 新建一级公路5.8公里 |  |  |  |
| 26 | S306德兴市银城至香屯段公路改建项目 | 升级改造一级公路4.8公里，隧道1125延米 |  |  |  |
| 27 | S204李太线花亭至漆工段升级改造工程 | 升级改造二级公路26.4公里 |  |  |  |
| 28 | S206贵溪市泗沥桃源至河潭其桥江家新建工程 | 新建一级公路0.6公里，二级公路1.8公里 |  |  |  |
| 29 | S206贵溪市河潭其桥江家至滨江吴家新建工程 | 新建一级公路3.1公里，桥梁1200延米 |  |  |  |
| 30 | S206贵溪市滨江吴家至雄石紫云（芗溪大桥）新建工程 | 新建一级公路0.1公里，桥梁1300延米 |  |  |  |
| 31 | S314拿山至碧溪公路改造升级项目 | 升级改造一级公路3.6公里 |  |  |  |
| 32 | S221青原区将军山至富滩段公路改建工程 | 升级改造二级公路11.2公里 |  |  |  |
| 33 | S501浮梁县螺丝湾至窑上段公路改建工程 | 升级改造二级公路2.4公里 |  |  |  |
| 34 | S316大余新城至白枧坳公路改建工程（二期） | 升级改造二级公路8.6公里 |  |  |  |
| 35 | S219兴国焦坑至莲塘公路改建工程（二期） | 升级改造二级公路19.5公里 |  |  |  |
| 36 | S303乐平市乐源坂至临港段公路改建工程 | 升级改造二级公路26.6公里 |  |  |  |
| 37 | S422余江区潢溪至邓埠段公路改建项目 | 新建一级公路17公里 |  |  |  |
| 38 | S302紫曲线高砂至武口大桥段绕城公路改建工程 | 升级改造一级公路10.3公里 |  |  |  |
| 39 | S522铅山县蒋家垅至白果畈段改建项目 | 升级改造一级公路11.3公里，桥梁1254延米 |  |  |  |
| 40 | S203广信区旭日至五府山高铁站段改建工程 | 升级改造一级公路21.9公里 |  |  |  |
| 41 | S547上犹窑下至水岩段公路改建工程 | 升级改造二级公路12.1公里 |  |  |  |
| 42 | S449兴国县樟木乡樟木圩绕线改建工程 | 升级改造二级公路3公里 |  |  |  |
| 43 | S313永丰县桥南至佐龙段改建工程 | 升级改造一级公路8.4公里 |  |  |  |
| 44 | S306玉山县六都集镇段改建工程 | 升级改造二级公路2.1公里 |  |  |  |
| 45 | S219永丰县藤田至上固段公路改建工程 | 升级改造二级公路28.5公里 |  |  |  |
| 46 | S221万安县百嘉至县城段公路改建工程（杨万线拓宽） | 升级改造一级公路11.1公里 |  |  |  |
| 47 | S221吉水赣江大桥危桥重建工程 | 危桥改造二级公路1.03公里，桥梁1080延米 |  |  |  |
| 48 | 石鼻至红星公路改建工程 | 升级改造三级公路9.5公里 |  |  |  |
| 49 | 崇义牛厄至龙勾段公路改建工程 | 升级改造一级公路8.4公里 |  |  |  |
| 50 | 南康朱坊至红心（龙勾）段公路改建工程 | 升级改造一级公路10.7公里 |  |  |  |
| 51 | 赣县大埠至王母渡段公路改建工程 | 升级改造二级公路30.6公里 |  |  |  |
| 52 | 赣县湖江至沙地段公路改建工程 | 升级改造二级公路21公里 |  |  |  |
| 53 | 高安大城至黄沙段一级公路新建工程 | 新建一级公路43.4公里 |  |  |  |
| 54 | 新余市仙女湖区汉泉至分宜县燕窝里一级公路改建工程 | 新建一级公路13.7公里 |  |  |  |
| 55 | 上饶市石狮至清水段新建工程 | 升级改造一级公路10.4公里，隧道1100延米 |  |  |  |
| 56 | 清水至湖村段新建工程 | 升级改造二级公路8.2公里 |  |  |  |
| 57 | 弋阳县叠山至潘家段改建工程 | 升级改造二级公路27.7公里 |  |  |  |
| 58 | 万年至鹰潭北高铁站（万年段）一级公路新建工程 | 新建一级公路20.5公里 |  |  |  |
| 59 | 青原区富滩渡头至天玉腰古段公路建设工程（原广吉高速公路吉安支线青原连接线） | 升级改造二级公路10.9公里 |  |  |  |
| 60 | 遂川县西溪至南江公路改建工程 | 升级改造二级公路15.6公里 |  |  |  |
| 61 | 南康罗边至唐江公路改建工程 | 升级改造一级公路13.5公里 |  |  |  |
| 62 | 定南县天花至九曲公路改建工程 | 升级改造二级公路5.8公里 |  |  |  |

附件4

- 江西省水运“十四五”中期调整项目库

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设时序 | 项目总投资（亿元） | “十四五” 投资总额 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 航道项目 |  |  |  |  |
| （一） | 正选库 |  |  |  |  |
| 1 | 赣江井冈山航电枢纽工程 | 渠化三级航道35.8km，电站装机13.3万KW，1000吨级船闸1座 | 2016-2021 | 45.6 | 13.8 |
| 2 | 信江双港航运枢纽工程 | 渠化三级航道59km，2000吨级船闸一座 | 2018-2021 | 20.1 | 9.5 |
| 3 | 信江八字嘴航电枢纽工程 | 渠化三级航道51km，电站装机1.26万KW | 2018-2022 | 43.9 | 18.9 |
| 4 | 信江界牌枢纽船闸改建工程 | 改建三级船闸一座 | 2018-2021 | 9.2 | 1.1 |
| 5 | 信江界牌至双港渠化航道配套整治工程 | 整治三级航道110km | 2018-2021 | 3 | 1.8 |
| 6 | 信江双港至褚溪河口湖区三级航道整治工程 | 整治三级航道88km | 2018-2021 | 2.5 | 2 |
| 7 | 赣江万安枢纽二线船闸工程 | 新建三级船闸一座 | 2018-2022 | 29.2 | 15.6 |
| 8 | 九江港彭泽港区棉洲圩公用锚地工程 | 1处公用锚地 | 2021-2023 | 0.16 | 0.16 |
| 9 | 赣江新干枢纽-南昌Ⅱ级航道建设工程 | 整治二级航道96km | 2023-2026 | 8.15 | 8.15 |
| 10 | 赣江下游尾闾整治工程主支象山枢纽船闸 | 新建3000吨级船闸两座，渠化赣江深水航道96km | 2021-2026 | 22 | 15.1 |
| 11 | 赣江东河航道提升一期工程 | 新建1000吨级船闸1座，渠化三级航道37km | 2021-2025 | 13.9 | 12 |
| 12 | 赣江龙头山枢纽二线船闸 | 新建2000吨级船闸1座 | 2022-2026 | 20.5 | 20.5 |
| 13 | 乐安河航道整治工程 | 整治三级航道46km，依托信江双港航运枢纽项目实施。 | 2023-2024 | 0.33 | 0.33 |
| 14 | 昌江航道提升工程 | 包括凰岗枢纽、鱼山枢纽拆除工程以及姚公渡至吕蒙大桥渠化航道配套整治工程（含新建2000吨级船闸1座，整治三级航道77km，改造碍航桥梁） | 2024-2028 | 37 | 20 |
| 15 | 袁河航道提升工程 | 包括龙尾洲航运枢纽、笏洲航运枢纽、石洲船闸和新余至荷湖馆渠化航道配套整治工程（含新建2座枢纽、3座2000吨级船闸，整治三级航道103.5km、碍航5座桥梁改造） | 2024-2030 | 137 | 54.5 |
| （二） | 储备库 |  |  |  |  |
| 1 | 修水双井至抱子石旅游航道 | 整治四级10km |  |  |  |
| 2 | 赣粤运河 | 渠化三级航道147km |  |  |  |
| 二 | 港口码头项目 |  |  |  |  |
| （一） | 正选库 |  |  |  |  |
| 1 | 九江港城西港区砂石集散中心码头工程 | 4个3000吨级散货泊位，设计年通过能力620万吨，项目一期建2个3000吨级散货泊位及相应的附属设施，年吞吐量310万吨。 | 2019-2021 | 1.81 | 0.36 |
| 2 | 九江港城西港区赤湖作业区公用码头一期工程 | 2个5000吨级通用泊位，设计年通过能力600万吨 | 2019-2022 | 5.6 | 3.3 |
| 3 | 九江港都昌港区宏升货运码头工程 | 4个2000吨级散货泊位，设计年通过能力2477万吨 | 2021-2022 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 九江港庐山港区姑塘作业区九宏综合码头工程 | 3个2000吨级泊位，设计年通过能力395万吨 | 2021-2023 | 4.15 | 4.15 |
| 5 | 九江港彭泽县华亿石油化工有限公司码头工程 | 3个5000级级液体散货泊位，设计年通过能力315万吨，项目一期建设2个5000吨级液体散货泊位及配套设施，设计年通过能力210万吨。 | 2020-2022 | 1.2 | 0.9 |
| 6 | 九江港湖口港区船舶LNG加注工程 | 1个5000吨级加注泊位，年设计通过能力1.91万吨 | 2020-2021 | 1.2 | 1.05 |
| 7 | 九江港彭泽港区矶山作业区矶山园区公用码头工程 | 4个5000吨级泊位，设计年通过能力612万吨 | 2020-2021 | 8.5 | 2.05 |
| 8 | 宜春港丰城港区城区作业区尚庄货运码头一期工程 | 6个1000吨级散货泊位，设计年通过能力611万吨 | 2020-2022 | 5.5 | 5.4 |
| 9 | 宜春港樟树港区河西作业区综合码头工程 | 15个1000吨级泊位，设计年通过能力1656万吨、18万TEU | 2020-2023 | 26.98 | 26.98 |
| 10 | 吉安港泰和港区沿溪作业区综合货运码头工程 | 2个1000吨级通用泊位，设计年通过能力132万吨 | 2019-2021 | 2.2 | 1 |
| 11 | 赣州港赣县港区五云作业区综合枢纽码头一期 | 5个1000吨泊位，设计年通过能力270万吨、14万TEU | 2020-2023 | 7.97 | 7.87 |
| 12 | 鹰潭港余江港区中童作业区综合码头一期工程 | 2个1000吨级泊位，设计年通过能力56万吨、3万TEU | 2019-2021 | 2.8 | 1.3 |
| 13 | 鹰潭港贵溪港区九牛滩作业区综合码头一期工程 | 2个1000吨通用泊位，设计年通过能力193万吨 | 2020-2023 | 3.3 | 2.9 |
| 14 | 上饶港鄱阳港区角子口作业区综合码头一期工程 | 3个1000吨级泊位，设计年通过能力105万吨、5万TEU | 2020-2023 | 3.78 | 3.6 |
| 15 | 九江港湖口港区银砂湾作业区综合码头工程 | 6个5000吨级散货泊位，设计年通过能力2242万吨 | 2022-2025 | 26.8 | 26.8 |
| 16 | 九江港瑞昌市金丝港作业区码头整合提升工程 | 5个5000吨级泊位，设计年通过能力3300万吨 | 2021-2023 | 4.05 | 4.05 |
| 17 | 九江港城东港区石化芳烃项目配套码头工程 | 1个5000吨级化学品泊位，设计年通过能力115万吨 | 2021-2022 | 0.6 | 0.6 |
| 18 | 九江港星子港区沙山作业区综合码头一期工程 | 5个2000吨级泊位，设计年通过能力1380万吨 | 2022-2024 | 15.5 | 15.5 |
| 19 | 九江港城西港区九江市城区饮用水源保护搬迁还建安信物流公用码头 | 2个5000吨级通用泊位，设计年通过能力635万吨 | 2021-2024 | 3.73 | 3.73 |
| 20 | 九江港城东港区九江发电有限公司煤码头干灰泊位改建工程 | 1个10000吨级和1个5000吨级散货泊位，设计年通过能力572万吨 | 2021-2023 | 2.5 | 2.5 |
| 21 | 九江港庐山港区姑塘作业区赛诚综合码头工程 | 3个2000吨级通用泊位、1个2000吨级液体散货泊位，设计年通过能力438万吨 | 2022-2023 | 5.8 | 5.8 |
| 22 | 九江港彭泽港区矶山作业区泽诚公用码头工程 | 3个5000吨级泊位，设计年通过能力1750万吨 | 2023-2025 | 8.5 | 8.5 |
| 23 | 九江港城西港区多用途码头工程 | 2个10000吨级多用途泊位，设计年通过能力310万吨 | 2024-2026 | 5.03 | 5 |
| 24 | 九江港瑞昌港区下巢作业区散货码头工程 | 2个10000吨级散货泊位，设计年通过能力1820万吨 | 2023-2026 | 4.4 | 4.4 |
| 25 | 九江港湖口港区银砂湾作业区公用码头工程 | 4个5000吨级散货泊位和1个5000吨级通用泊位，设计年通过能力735万吨 | 2024-2026 | 4.24 | 1.6 |
| 26 | 南昌港东新港区姚湾作业区综合码头工程 | 5个2000吨级杂货泊位，设计年通过能力400万吨；5个2000吨级散货泊位，6个多用途泊位，设计年通过640万吨，15万TEU | 2021-2024 | 19.1 | 19.1 |
| 27 | 南昌港龙头岗综合码头二期工程 | 2个2000吨泊位，设计年通过能力70万吨、10万TEU | 2021-2024 | 6.2 | 6.2 |
| 28 | 南昌港城区港区鸡山作业区江投能链油库码头 | 1个液体散货泊位，设计年通过能力26万吨 | 2024-2027 | 0.3 | 0.3 |
| 29 | 南昌港城区港区秋水广场客运停靠点 | 2个客运泊位，设计年通过能力32万人次。 | 2024-2027 | 0.7 | 0.6 |
| 30 | 宜春港丰城港区上峰作业区综合码头 | 3个2000吨级通用泊位，设计年通过能力356万吨 | 2024-2026 | 2.47 | 2.47 |
| 31 | 吉安港中心城区港区吉州砂石码头 | 3个1000吨级泊位，设计年通过能力479万吨 | 2021-2024 | 2.63 | 2.63 |
| 32 | 吉安港中心城区港区吉安县港区井冈山经开区燕子窝货运码头 | 4个300吨级通用泊位，年吞吐量189.3万吨 | 2025-2027 | 5.83 | 0.5 |
| 33 | 吉安港万安港区下村作业区货运码头一期 | 2个2000吨级通用泊位，设计年通过能力104万吨 | 2024-2026 | 2.01 | 1 |
| 34 | 吉安港中心城区港区天玉综合码头一期 | 1个2000吨级多用途泊位和2个2000吨级通用泊位，设计年通过能力226万吨 | 2024-2025 | 5.83 | 5.83 |
| 35 | 吉安港峡江王家村作业区散货专用码头工程 | 1个1000吨级散货泊位，年设计通过能力305万吨 | 2025-2026 | 0.9 | 0.85 |
| 36 | 景德镇鱼山货运码头工程 | 6个300吨泊位，设计年通过能力259万吨 | 2021-2024 | 12.66 | 12.66 |
| 37 | 九江港彭泽港区红光作业区恒晋物流公用码头工程 | 2个10000吨级散货泊位,年设计通过能力2150万吨 | 2025-2027 | 10.63 | 2 |
| （二） | 储备库 |  |  |  |  |
| 1 | 吉安港吉水醪桥雷滩作业区散货专用码头工程 | 1个1000吨级散货泊位，年设计通过能力305万吨 |  |  |  |
| 2 | 九江港城西港区滚装码头工程 | 1个1300车位和一个600车位滚装泊位，设计通过能力35万辆/年，设计年通过能力增加36万吨 |  |  |  |
| 3 | 南昌港樵舍港区上万坊张作业区货运码头一期 | 1个2000吨级散货泊位，设计年通过能力450万吨 |  |  |  |
| 4 | 南昌港南新港区洲渼作业区综合码头一期工程 | 2个2000吨级泊位，设计年通过能力300万吨 |  |  |  |
| 5 | 南昌港昌东港区下尾万家作业区码头工程 | 2个1000吨级通用泊位、4个1000吨级散货泊位，设计年通过能力450万吨 |  |  |  |
| 6 | 南昌港樵舍港区刘家作业区液体散货码头二期 | 1个泊位，设计年通过能力160万吨 |  |  |  |
| 7 | 新余港中心城区港区新钢作业区刘家货运码头一期工程 | 6个1000吨级泊位，设计年通过能力252万吨 |  |  |  |
| 8 | 新余港中心城区港区陂头综合码头一期工程 | 6个1000吨级泊位，设计年通过能力100万吨、3万TEU |  |  |  |
| 9 | 景德镇港乐平港区鸣山码头工程 | 6个1000吨级泊位，年设计通过能力900万吨 |  |  |  |
| 10 | 九江港彭泽港区红光作业区综合枢纽码头二期 | 5个泊位，设计年通过能力418万吨、5万TEU |  |  |  |
| 11 | 九江港都昌港区老爷庙货运码头工程 | 2个2000吨级散货泊位和1个2000吨级多用途泊位，年设计通过能力418万吨 |  |  |  |
| 12 | 九江港星子港区沙山作业区庐山市鄱湖综合码头工程（1粮食泊位） | 1个泊位，设计年通过能力409万吨 |  |  |  |
| 13 | 九江港彭泽港区矶山工业园化工品公用码头一期 | 2个泊位，设计年通过能力225万吨 |  |  |  |
| 14 | 九江港彭泽港区彭郎矶作业区泓达物流公码头 | 3个泊位，设计年通过能力535万吨 |  |  |  |
| 15 | 吉安港泰和蜀口洲泰和县马市生态文化旅游特色小镇（蜀口生态岛）旅游码头工程 | 16个游船泊位 |  |  |  |
| 16 | 吉安港中心城区螺湖旅游码头工程 | 5个游船泊位 |  |  |  |

附件5

- 江西省枢纽场站“十四五”中期调整项目库

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设时序 | 项目总投资 （亿元） | “十四五” 投资总额 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合客运枢纽 |  |  |  |  |
| 1 | 鹰潭北综合客运枢纽 | 占地3.3万平方米，设计能力0.5万人/日 | 2019-2023 | 0.35 | 0.2 |
| 2 | 峡江综合客运枢纽 | 占地2.3万平方米，设计能力0.3万人/日 | 2019-2024 | 0.65 | 0.3 |
| 3 | 赣州西综合客运枢纽 | 占地9.7万平方米，设计能力1万人/日 | 2019-2025 | 12.7 | 8.5 |
| 4 | 九江庐山综合客运枢纽 | 占地24.6万平方米，设计能力1万人/日 | 2020-2024 | 18 | 12 |
| 5 | 丰城东综合客运枢纽 | 占地15.4万平方米，设计能力1万人/日 | 2021-2022 | 6.7 | 6.7 |
| 6 | 南昌东综合客运枢纽工程 | 占地10.3万平方米，设计能力1万人/日 | 2021-2023 | 31.6 | 31.6 |
| 7 | 抚州东综合客运枢纽 | 占地2.9万平方米，设计能力0.8万人/日 | 2021-2024 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | 南城综合客运枢纽 | 占地9.2万平方米，设计能力0.6万人/日 | 2021-2024 | 3.3 | 3.3 |
| 9 | 定南西综合客运枢纽 | 占地3.3万平方米，设计能力0.5万人/日 | 2021-2025 | 2.1 | 2.1 |
| 10 | 瑞金综合客运枢纽 | 占地8.9万平方米，设计能力1万人/日 | 2021-2025 | 7 | 7 |
| 11 | 南昌横岗综合客运枢纽 | 占地7.4万平方米，设计能力0.5万人/日 | 2022-2024 | 3 | 3 |
| 12 | 鄱阳南综合客运枢纽 | 占地16.4万平方米，设计能力0.5万人/日 | 2022-2024 | 8.7 | 8.7 |
| 13 | 婺源客运综合枢纽 | 占地2.9万平方米，设计能力0.5万人/日 | 2024-2025 | 2.5 | 2.5 |
| 14 | 瑞昌交通客运综合枢纽 | 占地7.7万平方米，设计能力0.5万人/日 | 2024-2025 | 1.8 | 1.8 |
| 15 | 于都客运综合枢纽 | 占地1.3万平方米，设计能力0.5万人/日 | 2025-2027 | 1.28 | 1 |
| 16 | 南昌昌北国际机场综合客运枢纽 | 占地552万平方米，设计能力11.5万人/日 | 2024-2028 | 24 | 20 |
| 二 | 货运物流枢纽 |  |  |  |  |
| 1 | 上饶国际陆港 | 占地1000万平方米，设计能力30000万吨/年 | 2016-2030 | 232 | 39.4 |
| 2 | 抚州海西综合物流园 | 占地62万平方米，设计能力500万吨/年 | 2016-2025 | 13.5 | 9.33 |
| 3 | 南昌铁路口岸项目（二期） | 占地29万平方米，设计能力100万吨/年 | 2018-2021 | 4 | 1.5 |
| 4 | 九江港彭泽港区红光作业区综合货运枢纽物流园一期工程 | 占地65万平方米，设计能力650万吨/年 | 2020-2021 | 15.9 | 10.1 |
| 5 | 赣闽无水港 | 占地40万平方米，设计能力1800万吨/年 | 2020-2035 | 50 | 10 |
| 6 | 国家综合货运枢纽强链补链工程 | 建设向塘国际陆港、赣州国际陆港等 | 2024-2027 | 214.8 | 81 |
| 7 | 萍乡赣西国际陆港 | 占地172万平方米，设计能力1000万吨/年 | 2022-2035 | 39.2 | 14.6 |
| 8 | 赣西（宜丰）国际物流园 | 占地24万平方米，设计能力380万吨/年 | 2023-2030 | 20 | 3.1 |
| 9 | 定南内陆港（定南港多式联运工程） | 占地42万平米，设计能力2000万吨/年 | 2024-2026 | 5 | 4 |

江西省交通运输厅办公室               2024年11月4日印发

责任处室单位：厅规划处                     校对人：汤俊钦