

**昌江区人民政府公报**

**GAZETTE OF THE PEOPLE’S GOVERRNMRNT**

**OF CHANGJIANG DISTRICT**

**2023**

**第3期（总第16期）**

 昌江区人民政府主管主办

|  |
| --- |
| 目 录● 本刊所登文件与正式文件具有同等效力昌江区人民政府公报 |
| 区人民政府文 件2023年6月30日出版2023年第3期（总第16期）(双月刊)2021年8月31日出版2021年第4期（总第7期） | 昌江区人民政府办公室关于印发《昌江区提升农业产业化发展水平三年行动方案（2023-2025年）》的通知（昌府办字〔2023〕25号）………………………（1）昌江区人民政府办公室关于印发《景德镇市山田水库水环境治理及灌区综合整治工程实施方案》的通知（昌府办字〔2023〕28号）………………………（10） |

传达政令 宣传政策

指导工作 服务社会

|  |  |
| --- | --- |
| 政务动态 | 区政府召开第27次常务会议 ……………………………………………………（21）区政府召开第28次常务会议 ……………………………………………………（24）区政府召开第29次常务会议 ……………………………………………………（27）区政府召开第30次常务会议 ……………………………………………………（29） |

**编 辑 委 员 会**

主 任：李镒岚

副 主 任：王瀚洋

委 员：段守阳 彭 丹

 郝卿雅 徐润发

 胡河胜 胡招龙

 李 胜 王 炜

 程国锦

总 编：李镒岚

责任编辑：段守阳

封面设计：段守阳

主管主办：

昌江区人民政府

编辑出版：

昌江区人民政府办公室

地 址：

景德镇市昌江区瓷都大道836号

邮 编：333000

昌江区人民政府公报网站：

http://www.jdzcjq.gov.cn

联系电话：（0798）8332255

投稿邮箱：cjqzfb@136.com

昌江区政

昌江区人民政府办公室

关于印发《昌江区提升农业产业化发展水平三年行动方案（2023-2025年）》的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，区直有关单位：

《昌江区提升农业产业化发展水平三年行动方案（2023-2025年）》已经区政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

昌江区人民政府办公室

2023年6月29日

昌江区提升农业产业化发展水平三年行动方案（2023-2025年）

为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和

视察江西重要讲话精神，推动农业产业化水平提档升级，提高农业质量效益和竞争力，促进乡村产业振兴。根据《江西省农业七大产业高质量发展三年行动方案（2023-2025年）》和《景德镇市农业产业发展提升三年行动方案（2023-2025年）（征求意见稿）》要求，结合我区实际，制定本行动方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察江西重要讲话精神，深入贯彻落实上级各项决策部署。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，落实高质量发展要求。坚持以政府为引导，以市场来运作，以龙头来带动，以一二三产业融合发展为路径，以高质量发展为主题，全链发展、生态优先。聚焦农业增效、农民增收两大目标，进一步优化农业产业空间布局，构建以果蔬种植、畜禽养殖、中药材产业为特色的产业体系。推动农业产业向特色化、绿色化、品牌化、集群化发展。不断提升品牌竞争力和影响力，促进乡村产业高质量发展。

1. 行动目标

 通过三年集中行动，实现全区农业产业工作“一年打基础、两年见成效、三年大提升”。

**——果蔬产业。**实施菜蓝子工程,保护万亩蔬菜基地,提高蔬菜复种指数引进良种良法,确保“三年行动方案”实施期间每年蔬菜播种面稳定在1.5万亩,其中绿色精品蔬菜1万亩,总产每年增长2%,2025年达12万吨。并新建0.5万亩高标准连栋蔬菜大棚。

重点围绕富硒蔬菜产业集群化发展，提升传统产区，培植新兴产区，挖掘潜力产区，持续推进蔬菜产业振兴计划。紧抓与中国农科院西部中心合作契机，充分利用其良种优势，技术人才优势，大力发展水果型蔬菜，提升亩产产值。形成特色品牌。加快果蔬菜适销品种培育、复壮和引进，拓展果蔬深度加工，培育产业发展新动能，创建一批果蔬品牌，打造一批果蔬产加销一体化企业。力争到2025年三年综合产值突破3亿元，培育超亿元龙头企业1家。

**——畜牧产业。**按照强生猪、扩牛羊、兴家禽路径。做强生猪规模化养殖，到2025年全区畜禽规模养殖比重在现有基础上再提高8个百分点,其中标准化规模养殖比重占规模养殖场的70%,标准化规模养殖场的排泄物全部实现达标排放和资源化利用。扩大牛羊养殖，建设1个高标准养殖场,到2025年增加养殖大户5家,到2025年。肉牛年出栏达到0.5万头、年末存栏能繁母牛达到0.5万头。发展家禽养殖。全面提升绿色养殖水平，促进农牧循环发展，提升畜禽屠宰加工业，打造家禽产品知名品牌。蛋鸡产业将以“稳供给、创绿色、保安全、增效益”为原则,推动全区产业链一体化发展。到2025年禽蛋产量达70万个标准箱,年增长率达到5%。力争到2025年畜牧产业三年综合产值突破10亿元，培育超亿元龙头企业1家。

**——中药材产业。**以组织化、专业化为重点，支持区内外制药、饮片和流通企业发展订单、合作基地，带动中药材种植、采收、加工、储运等全过程标准化。加大道地中药材和药食同源中药材基地建设及中药饮片加工开发力度，构建特色中药材种植产业集群。推行中药材订单生产，建设规范化、标准化种植基地，培育中药材大品牌。力争到2025年三年综合产值突破2000万元，培育超亿元龙头企业1家。

三、重点任务

**1.产业化育龙头。**加快农业产业化龙头企业梯次发展，培育壮大一批链主型龙头企业，推动国家级、省级、市级龙头企业三级联创，实行动态管理。创建农业产业化市级示范联合体，构建权责明确、利益联结的组织机制。落实绿色食品产业链企业税费优惠等扶持政策，发挥财政产业化项目资金效益，支持一批龙头企业扩规、技改、延链。到2025年，超10亿的农业产业化龙头企业总数达到2家，省级龙头企业数量达到3家以上，市级龙头企业达到23家以上。**[责任单位：区农业农村水利局、区林业局、区工信局、各街道（乡、镇）（涉及以下各项任务，不再列出）]**

**2.标准化建基地。**以重要农产品生产保护区和特色农产品优势区为重点，稳定畜牧产量，建设标准化规模养殖场，大力发展设施蔬菜产业和道地中药材产业。引导龙头企业按照“公司+基地+农户+市场”的经营方式，发展订单生产。实施农业生产“三品一标”提升行动，推动我区农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。打造绿色农业产业链，鼓励新型农业生产经营主体按标生产，开展农产品质量认证。推行绿色生产技术，生态循环模式，创建一批全产业链标准化试点示范区，打造蔬菜、中药材等产业集群。到2025年，全区绿色食品、有机农产品和地理标志农产品数量达到27个。**[责任单位：区农业农村水利局、区市场监管局、区林业局、区科技局]**

**3.多样化促加工。**以龙头企业为引领，促进农产品初加工、精深加工和综合利用加工全面发展。大力发展预制菜、中药饮片、富硒产品、绿色食品等开发类别多样、营养健康、方便快捷的系列化加工产品。鼓励企业科技创新，提升加工装备水平，加快生产经营智能化改造，转化科技成果开发多元新产品。鼓励企业与高校科研院所对接合作，围绕生物种业、智能农机装备、数字农业等领域，加大关键技术攻关协同推广。到2025年，全市农产品加工业总产值突破45亿元。**[责任单位：区农业农村水利局、区林业局、区科技局、区工信局、区卫健委]**

**4.网格化畅流通。**加快农产品流通体系建设，以生鲜农产品主产区、特色农产品优势区为重点，支持建设一批产地冷藏保鲜设施。依托农产品重要集散地和主销区，推进全区城乡冷链和物流骨干网建设。推行净菜供应、冷链配送等服务。落实好“绿色通道”政策。到2025年，新建或改建10个左右农产品产地冷藏保鲜设施。**[责任单位：区农业农村水利局、区发改委、区商务局、区交通运输局]**

**5.融合化延伸链。**持续推进现代农业产业链发展，构建“一县一园、一镇一业、一村一品”的产业体系，打造富有特色、带动力强的特色产业集聚区。全力推进农机服务体系转型升级，实施农机装备能力提升，补齐水稻机械化种植短板。到2025年，建设一批全程机械化+综合农事服务中心，推进水稻机械化育秧中心建设，水稻机械化种植率达到44%以上。**[责任部门：区农业农村水利局、区林业局]**

**6.多渠道促合作。**加大绿色食品产业链农业招商引资力度，聚焦粤港澳大湾区、京津冀、长三角、海西经济区等发达地区，围绕富硒农业等重点产业，积极组织参与各类招商引资活动。谋划储备一批产业链条中发展潜力大、投资效益好的招商项目，多渠道、多形式向投资客商重点宣传推介。到2025年，年度农业农村招商引资实际进资额达到3亿元以上。**[责任部门：区农业农村水利局、区商务局]**

**四、政策支持**

2023—2025年每年统筹整合100万元财政资金，用于支持农业产业发展农产品生产加工、品牌培育及扶持龙头企业等各环节。

**1.支持龙头企业。**加大对农业龙头企业扶持力度，对首次认定的国家级、省级农业产业化龙头企业和年销售收入首次突破10亿元的农业龙头企业给予一定奖励。支持农业龙头企业上市融资，对在主板成功上市企业给予奖励。

**2.支持生产环节。**支持开展绿色种养循环、高质高效设施农业标准化基地创建。鼓励各类农业新型经营主体积极开展绿色有机认证、富硒认证和地理标志创建认定。

**2.支持加工环节。**鼓励市级以上农业龙头企业围绕地方优势特色产业开展农产品加工项目建设，推动生产装备升级改造，提升加工技术应用。加大对农业产业化加工龙头企业贷款贴息。

**3.支持品牌培育。**对入选中国农业品牌名录、全省农产品品牌100强、"赣鄱正品"新认证品牌主体给予扶持，培育更多地方特色品牌。

**4.强化金融支持。**加强金融机构开发适合农业特色产业发展的金融贷款产品，持续发挥"财政惠农信贷通"等支农功能。实施好各项政策性农业保险和特色农业保障，持续增强保险品种覆盖范围，提高农业产业抵御风险能力。

**5.强化用地支持。**落实农村产业融合发展用地优惠政策，对省级农业产业化龙头企业和具有发展潜力的市、县级农业产业化龙头企业建设用地，优先安排、优先审批，按照规定享受土地规费相关优惠政策。对农业龙头企业、休闲农业等生产经营主体实施农业产业项目，有农业建设用地需求，主动协助生产经营主体解决用地需求。

五、保障措施

**1.强化组织领导。**将昌江区提升农业产业化发展水平三年行动工作列入区委农村工作（乡村振兴工作）领导小组重要内容。各街道（乡、镇）要建立组织协调机制，结合当地优势特色，细化工作方案，打造农业特色产业单项冠军，形成上下贯通、多级联动的推进机制。

**2.强化要素集聚。**聚焦重点农业特色产业,全力招大引强,引进重大项目,树立特色品牌,促进融合发展。引导和撬动社会资本，鼓励参与现代农业、产业融合和农村基础设施等建设。统筹推进涉农资金、农业立项审批、土地审批、环评等各项要素政策到位。

**3.强化项目管理。**建立健全项目管理制度,每年根据政策导向，建立项目储备库，实行清单式动态化管理。项目申报、实施验收、资金兑付、监督绩效等工作实行属地落实责任，强化项目资金管理做到公开公平公正。

**4.强化督导考核。**将昌江区提升农业产业化发展水平三年行动工作列入全区农业农村工作重点任务，纳入全面推进乡村振兴行动考核内容，考核结果作为街道(乡、镇)年度综合考核的重要依据。

**附件2**

农业七大产业综合产值目标任务及

重点任务指标分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌江区 | 年度指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 农业七大产业综合产值目标任务（单位：亿元） | 综合产值（七大产业和其它产业） | 17.2 | 19.2 | 21.2 |
| 稻米 | 1.55 | 1.58 | 1.61 |
| 油料 | 1.3 | 1.55 | 1.86 |
| 果蔬 | 2.15 | 2.56 | 3.05 |
| 畜牧 | 8.42 | 9.33 | 10.46 |
| 水产 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 茶叶 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
| 中药材 | 0.15 | 0.17 | 0.2 |
| 重点任务指标 | 超10亿元农业产业化省级龙头企业数量（家） | 1 | 1 | 2 |
| 招商引资实际进资额（亿元） | 2 | 2 | 3 |
| 招引签约金额超10亿元项目数量（个） | 0 | 1 | 0 |
| 农产品加工业总产值（亿元） | 28 | 35 | 45 |
| 农产品产地冷藏保鲜设施（个） | 9 | 11 | 13 |
| 绿色有机地理标志农产品数量（个） | 19 | 24 | 27 |
| 水稻机械化种植率（%） | 38.5 | 41.5 | 44.5 |

昌江区人民政府办公室

关于印发《景德镇市山田水库水环境治理及灌区综合整治工程实施方案》的通知

区政府相关部门：

经景德镇市昌江区人民政府研究同意，现将《景德镇市山田水库水环境治理及灌区综合整治工程实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

 2023年6月30日

景德镇市山田水库水环境治理及灌区

综合整治工程

为加强农村水利工程建设，提高农业综合生产能力；提升农业灌溉区抵御如2022年超历史干旱、强度前所未有的高温天气，经区政府决定，投资景德镇市山田水库水环境治理及灌区综合整治工程项目（以下简称“该项目”），为确保项目建设计划的顺利实施，特制定本方案。

# 一、项目建设背景及必要性

1. **项目建设背景**

《景德镇市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：着力完善集防洪、供水、生态等为一体的水利基础设施体系。提高防洪减灾能力，全面完成景德镇市城市防洪补短板项目，持续实施五河及支流防洪治理，全面开展病险水库水闸除险加固，完善昌江、乐安河防洪体系。

山田水库位于昌江区丽阳镇枫林村上游昌江支流；下游有景德镇新西区、丽阳镇，鲇鱼山镇等十余个乡镇，人口23.6万人，耕地面积8万亩；206国道、鱼丽工业园区等重要区域均在水库流经区域，本项目为山田水库水环境治理及灌区综合整治工程项目，项目建成后，对于提高景德镇市农村区域防洪抗灾能力，改善农业生产条件，提高人居生活环境具有重要意义。

1. **项目建设必要性**

**1.符合国家相关政策**

根据《产业结构调整指导目录（2021年本）》，其中鼓励产业第一类第二点——水利中第7、第20小类内容为：病险水库、水闸除险加固工程；水源地保护工程，本项目属于鼓励内容。

**2.是贯彻国务院精神，强化水利建设的需要**

水是生命之源、生产之要、生态之基。兴水利、除水害，事关人类生存、经济发展、社会进步，历来是治国安邦的大事。促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，夺取全面建设小康社会新胜利，必须下决心加快水利发展，切实增强水利支撑保障能力，实现水资源可持续利用。

本项目实施，符合《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》精神，是加强水利设施建设，多渠道筹集建设资金的重要举措。项目的建设是景德镇市强化水利建设的重要工作。

**3.项目的建设有利于增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力**

项目的建设可以提高农田灌溉效率，实现农田稳产增产。通过在农村地区建设堤防、水库、灌溉设施等水利工程设施，能够提高灌溉水资源利用效率和输配水能力，同时也能够改善耕地条件，促进农作物生长发育，提高农作物产量，增加农民收益。由此可见通过本项目实施，可以提高昌江区丽阳镇农村帮扶效益，一方面使当地村民获得了谋生和发展的机会和条件，稳定地就业致富，另一方面通过基础设施建设，使农村人口实现农业资源的再分配，他们将获得比以往多得多的农业自然资源，加上政府的帮扶和引导，使其尽快走上致富之路，促进区域全面协调可持续发展。

**4、本项目的建设是加强农村水利工程建设，提高农业综合生产能力的坚实基础**

长期以来，国家始终把建设农村水利基础设施、改善农业生产条件放在首要位置。水，是一切生命的源泉，没有了水也就没有生命。但水能载舟也能覆舟，纵观人类发展的历史，人类在经历了无数次水灾旱灾等灾害后不断的总结经验和教训，建设并利用各种水利工程设施来预防和抵御自然灾害，降低水灾旱灾给农业生产、社会生活造成的影响和威胁，尽力将损失降至最低，从而保证人们的生命财产安全。

景德镇市通过本项目水库综合治理、灌区综合治理工程等基础设施建设，能够切实改变广大农村地区从大雨大灾、小雨小灾、无雨旱灾的状况，到丰水蓄水、枯水放水、有灾抗灾、无灾防灾的局面，一定程度地规避和减少了水灾旱灾对农业生产、农村社会的影响和威胁，提高农业综合生产能力，为景德镇市农民增产增收创造良好的坚实基础。

**5、项目的建设是保障群众安全的需要**

水库除险加固：一是解除了一批隐患，完善了防洪体系。水库是江河防洪体系的重要组成部分，水库出现隐患，不仅是江河防洪体系的削弱，更重要的是水库本身变成了巨大的隐患和威胁。水库除险加固在保证防洪安全上一举两得，一方面解除了水库自身的安全隐患，另一方面完善了江河防洪体系，增强了江河防洪的综合能力。二是提高了水资源调控能力。通过除险加固，不但恢复了水库的原有设计功能，提高了对水资源的调控能力，保证了供水安全，而且水库本身也取得了显著的经济效益，为水库今后的良性运行和管理水平的提高打下了坚实的物质基础。三是发挥了显著的环境效益。过去，因为水库长期得不到维修，水库不敢蓄水，水库表现有三差：一是消落区环境差，二是水域环境差，三是水库大坝自身环境差。

# 二、项目基本情况

**（一）项目名称：**景德镇市山田水库水环境治理及灌区综合整治工程

**（二）项目承办单位：**景德镇市瓷之源建设开发有限公司

**（三）项目地点：**本项目建设地点位于景德镇市昌江区丽阳镇枫林村、余家村、丰田村三个村庄。

**（四）建设内容：**本项目为景德镇市山田水库水环境治理及灌区综合整治工程，项目总用地面积945亩（不涉及新增建设用地），涉及水面面积115200亩，主要建设内容包含水库综合治理工程、灌区治理工程。

**1、水库综合治理工程**

水库综合治理工程主要包含山田水库除险加固工程（含堤坝加固、泄洪道工程、输水涵洞加固工程、输水渠工程、防汛公路、大坝安全检测设计）及水源地环境整治工程（含水库周边垃圾清运、水库入水口环境治理、水库清淤工程、水库护坡绿化工程）。

**2、灌区治理工程**

灌区治理工程主要建设内容包含：灌区渠(沟)道（含岸坡清杂、土方清基、土方开挖、土方填筑、砂石垫层、齿槽与压顶混凝土C25、预制块护坡混凝土C25厚8cm、生态网格混凝土护坡、平面模板）、渠(沟)道建筑物、提灌站与机井及其他工程。

具体如下表：

表1主要建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **水库综合治理工程** |  |  |  |
| 1  | 水库除险加固工程 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 堤坝加固 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1.1 | 坝顶砼路面 | ㎡ | 18000 | 　 |
| 1.1.2 | 堤坝防渗加固 | ㎡ | 6000 | 　 |
| 1.1.3 | 坝坡加固工程 | ㎡ | 30000 | 　 |
| 1.1.4 | 坝坡排水工程 | m | 500 | 　 |
| 1.2 | 泄洪道工程 | 　 | 　 | 　 |
| 1.2.1 | 泄洪道疏浚工程 | m | 15000 | 　 |
| 1.2.2 | 泄洪道排水渠工程 | m | 15000 | 平均宽度约15米 |
| 1.3 | 输水涵洞加固工程 | m | 300 | 　 |
| 1.4 | 输水渠工程 | m | 20000 | 宽度约2米 |
| 1.5 | 防汛公路 | 　 | 　 | 　 |
| 1.5.1 | 土方工程 | m³ | 220000 | 　 |
| 1.5.2 | 路基工程 | ㎡ | 55000 | 　 |
| 1.5.3 | 路面工程 | ㎡ | 52250 | 　 |
| 1.5.4 | 排水沟工程 | m | 20000 | 　 |
| 1.5.5 | 浆砌石挡墙 | m | 6000 | 　 |
| 1.6 | 大坝安全检测设计 | 套 | 1 | 　 |
| **2**  | **水库环境整治工程** |  |  | 　 |
| 2.1  | 水库周边垃圾清运 | 亩 | 500 | 　 |
| 2.2  | 水库入水口环境治理 | ㎡ | 100000 | 　 |
| 2.3  | 水库清淤工程 | m³ | 5760000 | 　 |
| 2.4  | 水库护坡绿化工程 | ㎡ | 50000 | 　 |
| **二** | **灌区治理工程** |  |  |  |
| 1 | 灌区渠(沟)道 | 　 | 　 | 　 |
| 1.1 | 岸坡清杂 | km | 30 | 　 |
| 1.2 | 土方清基 | m3 | 46980 | 　 |
| 1.3 | 土方开挖 | m3 | 125280 | 　 |
| 1.4 | 土方填筑 | m3 | 75168 | 　 |
| 1.5 | 砂石垫层 | m3 | 32572.8 | 　 |
| 1.6 | 齿槽与压顶混凝土C25 | m3 | 42595.2 | 　 |
| 1.7 | 预制块护坡混凝土C25厚8cm | m3 | 21297.6 | 　 |
| 1.8 | 生态网格混凝土护坡 | m2 | 74541.6 | 　 |
| 1.9 | 平面模板 | m2 | 14908.32 | 　 |
| 2  | 渠(沟)道建筑物 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 管线渠段 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1.1 | PE100 D355，0.6MPa | m | 6000 | 　 |
| 2.1.2 | PE100 D315，0.6MPa | m | 6500 | 　 |
| 2.1.3 | PE100 D280，0.6MPa | m | 7000 | 　 |
| 2.1.4 | PE100 D250，0.6MPa | m | 7500 | 　 |
| 2.1.5 | PE100 D225，0.6MPa | m | 8000 | 　 |
| 2.1.6 | PE100 D200，0.6MPa | m | 15000 | 　 |
| 3 | 提灌站与机井 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1 | 地下机井闸房 | m2 | 60 | 　 |
| 3.2 | 动力线路 | km | 15 | 　 |
| 4 | 其他工程 | 　 | 　 | 　 |
| 4.1 | 工程简介标牌 | 块 | 1 | 　 |
| 4.2 | 双杆宣传牌 | 块 | 50 | 　 |
| 4.3 | 管理责任标牌 | 块 | 50 | 　 |
| 4.4 | 里程碑 | 块 | 60 | 　 |
| 4.5 | 标志桩 | 座 | 25 | 　 |
| 4.6 | 界桩 | 座 | 150 | 　 |
| 4.7 | 管线标志桩 | 块 | 115 | 　 |
| 4.8 | 其他 | 套 | 1 | 　 |

# 三、项目建设与运营方式

**（一）建设及运营主体**

本项目符合昌江区城市总体规划和土地利用总体规划，景德镇市瓷之源建设开发有限公司作为本项目主体，具体承担项目的投融资、建设、管理和运营等职责，由景德镇市昌江区国有资产经营管理有限公司为该项目作保证担保。

**（二）运营方式**

本项目采用公司市场化运作模式，景德镇市瓷之源建设开发有限公司作为项目实施主体，项目建设资金由景德镇市瓷之源建设开发有限公司自筹，项目资金必须专款专用，严禁截留挪用，确保项目建设顺利完成，资金运行规范，使用安全，并负责办理项目建设的必要行政审批手续。

为确保项目能够顺利实施,提高的市场化运营实力，经区政府研究：同意项目建成后产生的所有收益由景德镇市瓷之源建设开发有限公司自主支配（包括但不限于农田灌溉收入、库容售水、水库清淤产生的砂石销售收入及山田水库流域水面经营租赁收入等），主要用于弥补实施项目的建设资金缺口及支持景德镇市瓷之源建设开发有限公司做大做强。具体为：

**1.农田灌溉收入。**本项目改善覆盖的灌区实际灌溉农田面积约1.3万亩所产生的农田灌溉收入。

**2.砂石销售收入。**项目通过水库清淤产生的砂石销售收入。优先供给昌江区当地国有平台公司负责实施的重点工程或其他项目建设用途。

**3.水面经营权租赁收入。**项目水库综合治理工程和灌区治理工程能够改善月亮湖水域环境，使水环境得到有效提升，主要可用于养殖等租赁。经区政府研究同意，山田水库流域水面经营权无偿划转至景德镇市瓷之源建设开发有限公司，期限为20年。

上述收入及景德镇市瓷之源建设开发有限公司、景德镇市昌江区国有资产经营管理有限公司公司经营收益均可用于本项目融资的还款来源。以上收入不涉及地方政府隐性债务。

# 四、项目投资估算

**（一）项目总投资**

本项目总投资为45699.65万元。其中：建筑工程费用37665.12万元，设备购置费用178.80万元，安装工程费用2637.88万元，其他费用5217.85万元（含工程其他费1475.01万元，预备费2097.84万元、建设期利息1645.00万元；具体金额以实际施工情况为准。

**（二）投资计划及资金筹措**

本项目总投资为45699.65万元，拟申请银行贷款35000.00万元（占总投资的76.59%），其余项目资本金10699.65万元（占总投资的23.41%）需为建设单位权益性资金，由建设单位自筹解决。除资本金外的项目资金如需向银行融资，不得新增政府隐性债务。

# 五、项目工作方案

**（一）项目工作用地方案**

此项目不涉及新增用地。

**（二）建设施工工作方案**

该项目各分项工程实施计划要安排紧凑，工程施工必须严格按照有关规定要求进行，业主、设计、监理和施工单位要密切配合，建立并完善“政府监督、施工监理、企业自检”三级质量保证体系。项目进度控制要实行实时监控，对于临时落后的分项工程，要及时按要求进行调整，确保项目按期高质量完成。

# 六、项目管理方案

**（一）组织领导及有关部门职责**

本项目建设由区发改委、自然资源局、农村农业水利局、生态环境局等相关部门配合组织实施,并负责项目建设的指导和资金使用的监督，景德镇市瓷之源建设开发有限公司具体负责项目建设运营和管理，进行具体项目施工的招投标、实施工作，如项目前期已进行部分招投标工作，原招投标手续继续有效，相关单位要与办理好交接手续，确保本项目顺利实施和规范管理。相关单位要加强协作，密切配合，确保本项目顺利实施和规范管理。

**（二）其它要求**

1.区发改委、市自然资源和规划局昌江分局、区农村农业水利局、昌江生态环境局要负责按照项目申报和建设程序督促建设单位按规定申报相关资料，确保项目建设程序合规；并对项目建设进行开展督导确保项目建设质量符合要求。

2.景德镇市瓷之源建设开发有限公司负责协调项目实施期间可能存在的问题。并按项目建设相关要求办理相关合规性手续。

3.若项目总投资增加，履行相应的法定程序后，由企业负责追加项目投资。

4.各相关部门要加强协作，密切配合，认真组织实施服务项目，按时完成服务项目任务，保证服务数量、质量和效果。确保项目顺利、稳步推进。项目建设管理和投融资过程中遇到的问题，由区政府协调解决。

5.项目如需向银行融资，同意借款人母公司及其下属子公司将公司经营收入作为融资的还款来源，为保障贷款银行权益，同意景德镇市昌江区国有资产经营管理有限公司按照融资银行的要求提供担保措施，设立资本金账户、贷款资金账户和项目收入账户等专用账户。

# 七、附则

本实施方案下发后，本项目前期实施过程中有关事项与实施方案不一致的，以本实施方案为准。

区政府第27次常务会议召开

**伊文斌主持**

5月11日，十一届昌江区政府召开第29次党组会暨第27次常务会，传达学习近期习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院重要文件、会议精神，省、市近期重要文件、会议精神，研究审议有关事项。区委副书记、区政府党组书记、区长伊文斌主持会议。

会议传达学习了中纪委印发的《关于青海省6名领导干部严重违反中央八项规定精神问题查处情况及教训警示的通报》。会议强调，一要筑牢思想防线。政府系统领导干部要以案为鉴、以案为镜、以案为戒，自觉加强党性锻炼和自身修养，时刻绷紧纪律之弦、严格落实中央八项规定及其实施细则精神，真正把思想摆进去、把自己摆进去、把工作摆进去，坚决做到克己慎行、防微杜渐。二要坚持举一反三。政府系统各党组要以钉钉子精神纠治“四风”，深入排查整治“小圈子”吃喝问题，坚决防止反弹回潮、隐形变异、疲劳厌战，坚决打赢作风建设攻坚战持久战。三要树牢主责意识。政府系统各党组要全面从严从实履行好党风廉政建设的主体责任，特别是“一把手”要履行好第一责任人职责，抓好班子、带好队伍，其他班子成员要落实好“一岗双责”，抓好职责范围内和分管领域的党风廉政建设。

会议传达学习了省委书记尹弘在全省防汛工作调度会上的讲话精神。会议强调，一是思想务必高度重视。要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上的理念，绷紧防汛减灾这根弦，坚决防止认识不足、准备不足、工作不足，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和经验主义、惯性思维。二是措施务必扎实有效。要从基础性工作抓起，突出重点，科学运作，提高防汛减灾工作水平，各级有关部门要对本辖区内所有的防洪排涝工程和山塘水库再进行一次拉网式排查，并对发现的问题限期整改，把问题解决在大汛到来之前。要进一步建立和完善防汛工作预案及相应的应急机制，结合实际情况，储备好防汛物资，确保一旦汛情出现，应急物资调得出、用得上。三是责任务必落实到位。各乡镇街道、各成员单位要服从区防指的统一指挥调度。切实加强汛期值班工作，领导干部要全天候保持通讯畅通。要加大对防汛责任制落实情况的督查力度，定期检查，不定期抽查，及时发现问题，立即督促整改。

会议传达学习了市委书记刘锋在2022年度全市综合考核总结暨通报表扬大会上的讲话精神。会议强调，一是要坚定信心。在2022年度全省工业强市、营商环境、市县综合考核等方面，昌江区取得了一定的成绩，市委、市政府高度认可昌江区的工作成绩。全区上下要进一步坚定发展信心、把握发展机遇，人心思齐，鼓足干劲，敢为、想为、有为，在全市乃至全省发展大局中找位置强担当作贡献。二是要正视差距。在看到成绩的同时，也要清醒认识到工作中的短板弱项，认清形势，正视差距，进一步统一思想，迅速行动，以坚定的信心、坚决的态度、有效的措施，推动全区经济社会高质量发展。三是要接续奋斗。全区干部要以更加昂扬的姿态乘势而上、接续奋斗，同心协力、扎实苦干，锚定全年目标任务不动摇，抢拼二季度、决胜“双过半”、冲刺“半年红”，奋力推动高质量发展走在前列。

会议传达学习了一批法规文件，审议并原则通过了《昌江区人民政府关于公布区政府规范性文件清理结果的决定》《昌江区提升农业产业化发展水平三年行动方案》。

会议还研究了其他事项。

区政府第28次常务会议召开

**伊文斌主持**

5月29日，十一届昌江区政府召开第30次党组会暨第28次常务会，传达学习近期习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院重要文件、会议精神，近期省、市重要文件（会议）精神，听取有关工作情况汇报，研究有关事项。区委副书记、区政府党组书记、区长伊文斌主持会议。

会议传达学习了二十届中央财经委员会第一次会议精神。会议强调，要树立正确的产业思维，牢牢把握习近平总书记提出的“五个坚持”重要要求，持续优化营商环境，引导金融行业服务实体经济，持续做好金融风险的防范和化解工作。发展产业要坚持从实际出发，尤其是招商引资时要充分考虑产业发展规律，努力破除资源瓶颈，推动产业集群及园区高质量发展。

会议传达学习了5月19日省委常委会会议精神。会议指出，2019年5月20日至22日，习近平总书记时隔三年再次亲临江西视察指导，为新时代江西改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。会议强调，要继续聚焦“作示范、勇争先”的目标定位和“五个推进”的重要要求，从更深层次上学习习近平总书记视察江西重要讲话精神，突出学思想悟原理，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练，确保各项工作始终沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。

会议传达学习了省委副书记、省长叶建春来景调研期间的讲话精神和景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设领导小组会议精神。

会议传达学习了市营商环境优化升级“一号改革工程”指挥部2023年第三次会议精神。会议要求，要在指标提升上下真功、求实效。深入分析具体差距在哪里、短板有哪些、弱项是什么，加强向上沟通和部门协作。要在改革创新上下真功、求实效。进一步加大重点领域和关键环节攻坚创新力度，新打造一批创新举措，形成“昌江经验”。要在服务企业上下真功、求实效。全区各级各部门要广泛深入企业问需问计，精准掌握企业发展现状和问题困难，强化“自己人”思维，把企业的事当成自己的事，用服务的“多一分周全”，换取企业的“少一分操心”，真正把服务做到企业心坎上。

会议听取了1-4月份全区经济形势分析汇报。会议强调，要坚定信心。今年以来，面对极为复杂的外部形势，在大家的共同努力下，全区经济形势稳中向好的的态势没有改变，要继续努力，把各项工作做好。要补齐短板。发改部门要继续加强向上对接和向外学习，工信部门要尽全力加快入库工作。要稳中求进。持续发力，克难攻坚，奋力完成全年各项目标任务。

会议听取了全区自建房安全隐患排查整治工作情况汇报。会议强调，自建房安全整治工作事关人民群众生命财产安全，要深刻认识开展自建房安全专项整治的极端重要性。牢牢坚守危房不住人的底线，以“时时放心不下”的责任感，扎实推进专项整治工作，在前期认真排查的基础上进行分类整治，以“零容忍”态度对待自建房领域安全风险。

会议研究审议通过了《昌江区相对集中行政许可权改革实施方案》《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》等事宜。

会议还研究了其他事项。

区政府第29次常务会议召开

**伊文斌主持**

6月13日，十一届昌江区政府召开第31次党组会暨第29次常务会，传达学习近期习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院重要文件、会议精神，近期省、市重要文件、会议精神，听取有关工作情况汇报，研究有关事项。区委副书记、区政府党组书记、区长伊文斌主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时的重要讲话精神。会议强调，要强化凝心铸魂。着力加强社会主义核心价值观教育，引导学生树立坚定的理想信念，永远听党话、跟党走，矢志奉献国家和人民；要提升基础教育。推进学前教育普及普惠，安全优质发展，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化；要加强师资建设。把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓，弘扬尊师重教社会风尚，大力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

会议传达学习了省委农村工作领导小组会议精神。会议强调，要毫不动摇抓好粮食生产。严格落实粮食安全党政同责，全面落实强农惠农补贴政策，强化粮食生产要素保障，实行最严格的耕地保护制度，大力实施种业振兴行动，促进粮食稳产增产；要巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持常态化排查和集中排查相结合，完善落实防止返贫动态监测帮扶机制，健全脱贫群众就业帮扶体系，坚决守住不发生规模性返贫底线，促进农民持续稳定增收；要加快发展壮大乡村产业。坚持向特色要空间，培育更多绿色、安全、优质的农副产品，优化生产区域布局，努力打造乡村特色产业发展高地。

会议传达学习了全市贸易兴市工作推进会精神。会议强调，思想上要“绷紧弦”、目标上要“瞄准靶”、行动上要“拉满弓”。各相关单位和部门，要从加强平台建设、畅通物流渠道、培育企业主体、促进消费活动等方面同时发力，促进内外贸一体化发展，大力推进贸易兴区。

会议听取了全区生活垃圾分类工作推进情况汇报。会议强调，要深入贯彻落实《江西省生活垃圾管理条例》，大力推进垃圾源头减量，加强垃圾分类投、收、运、处设施建管，精心谋划、真抓实干，切实做好垃圾分类推进工作。

会议听取了区城管系统作风及腐败问题专项治理工作情况汇报。会议强调，要进一步提高思想认识，坚持问题导向，加强组织领导，以过硬的作风，全力打造一支“崇法善治、忠诚为民、公正清廉、砥砺奋进”的昌江城管执法队伍。

会议研究审议通过了《关于在全区政府系统大兴调查研究的工作方案》。

会议还研究了其他事项。

区政府第30次常务会议召开

**伊文斌主持**

6月29日，十一届昌江区政府召开第32次党组会暨第30次常务会，传达学习近期习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院重要文件、会议精神，省、市重要文件、会议精神，听取有关工作情况汇报，研究相关事项。区委副书记、区政府党组书记、区长伊文斌主持会议。

会议传达学习了近期《求是》杂志发表的习近平总书记重要文章。会议强调，要认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，把全的要求、严的基调、治的理念落实到全面从严治党体系的构建之中。要严格按照全面从严治党的工作要求，结合昌江实际，推动全面从严治党向纵深发展。要加强纪律教育，加快构建内涵丰富、功能完备、运行高效的全面从严治党体系。

会议传达学习了省委书记尹弘在省委财经委员会第十六次会议上的讲话精神。会议强调，要发展壮大乡村产业，坚持向特色要空间，全面实施好种业振兴行动，全面推动现代农业提质提效。要持续推进工业强区，大力发展先进制造业，推动重点优势产业做优做强做大。要大力推进商贸兴区，多措并举扩大有效需求，创新和丰富消费场景，培育更多新兴消费热点。

会议传达学习了《关于开展全市干部作风突出问题专项治理的实施方案》的通知。会议强调，要筑牢思想防线，以案为鉴、以案为镜、以案为戒，自觉加强党性锻炼和自身修养，时刻绷紧纪律之弦，坚决做到克己慎行、防微杜渐。要坚持举一反三，以钉钉子精神纠治“四风”，深入排查整治“小圈子”吃喝问题，坚决防止反弹回潮、隐形变异、疲劳厌战，坚决打赢作风建设攻坚战持久战。要树牢主责意识，全面从严从实履行好党风廉政建设的主体责任，履行好第一责任人职责，抓好班子、带好队伍，抓好职责范围内和分管领域的党风廉政建设。

会议传达学习了省委、省政府主要领导在《关于河南虞城“麦田里长出高楼”相关问题查处情况的通报》上的批示精神。会议强调，各有关单位要坚决守住政治底线、安全底线，时刻警钟长鸣，对“两违”建筑露头就打，坚决防止“非农化”“非粮化”。

会议听取了1-5月全区重点工程建设情况汇报；审议并原则通过了《昌江区2023年金融工作要点》《昌江区机关事业单位编外聘用工作人员管理办法（试行）》。

会议还研究了其他事项。